[image: image1.jpg]( -\& \ D’l

<4

N2\
7o 2 RON

4 0— P 1/7
A a\JﬂxJ/ 211474y, J
EUZNINAS N

vééﬂe@?ﬁ




    
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2019 

                                                                     №  105/01-02
Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2020 год    

В целях эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения   в соответствии с п/п 7 п.5 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года          № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и п. 53 ч.2 статьи 5  Устава муниципального образования город Ломоносов
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить ведомственную целевую программу, направленную на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2020 год согласно Приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов. 
И.о. главы местной администрации муниципального

образования город Ломоносов 
                                                                        А.А. Фадеева                                   
Томилина Тамара Тихоновна
Приложение к 

Постановлению местной администрации

муниципального образования 
город Ломоносов 
от 22.10.2019 № 105/01-02
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,
направленная на решение вопроса местного значения

по текущему ремонту и содержанию дорог, 
расположенных в пределах границ муниципального образования 
город Ломоносов на 2020 год
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой   программы, направленной на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов на 2020 год
	Наименование программы 
	Муниципальная   программа, направленная на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов

	Основание для разработки программы 
	п/п 7 п.5   статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

пп. 53  ч.  2  статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов

	Муниципальный заказчик и координатор Программы 
	Местная администрация муниципального образования город Ломоносов 

	Разработчик Программы 
	Местная администрация муниципального образования город Ломоносов

	Цель и задачи Программы 
	Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
	Решение вопроса местного значения по текущему ремонту  и содержанию дорог:

-  общая площадь дорог, подлежащая содержанию-   186086,0  кв.м.
- площадь дорог, подлежащая текущему ремонту- 
10922,0  кв.м.

	Срок и этапы реализации Программы 
	Программа реализуется в течение   2020  года 

	Объем финансирования Программы (тыс. руб.)
	38 904,7т. руб

	 Источники финансирования Программы
	Бюджет муниципального образования город Ломоносов на  2020 год

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности 
	-Текущий ремонт дорог- 10922,0 кв.м.;

- Содержанию дорог на   площади   186086,0 кв.м.

	Контроль за исполнением Программы
	Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов

	 Ответственные исполнители программы
	Начальник отдела городского хозяйства и потребительского рынка Томилина Т.Т, 
телефон 423-14-21


1. Анализ существующей ситуации
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов на общей площади дорожных покрытий- 194 724,0  кв.м.
За предшествующие годы отремонтировано:
- в 2015 году -  25 000 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено 133445,0 кв.м. дорог,
- в 2016 году- 27 225,0 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено  152 300,0  кв.м. дорог;
- в 2017 году- 23 800,0 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено  142 750,0  кв.м. дорог;

- в 2018 году- 12 016,0 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено 143681,0  кв.м. дорог;
- в 2019 году -   12326,5 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено138500,0 кв.м. дорог.
2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

 
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения.
Текущий ремонт и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов на общей площади дорожного покрытия – 186 086, 0   кв.м.
3. Перечень мероприятий программы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Адреса
	Ожидаемый результат
	Срок испол-нения
	Объем финанси-рования

тыс. руб.



	
	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	I. Текущий ремонт дорог

	1.1.
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (в т.ч. аварийный ремонт для ликвидации аварийной ситуации).
	- ул. Черникова,

- ул. Песочная,

- ул. Пулеметчиков
- ул. Токарева

	Кв.м.
	1450,0

	2-4 кв.
	5000,0


	1.2.
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	- ул. Цветочная,
- Боровой пер.,
- ул. Западная,
-ул. Зеленая,
- ул. Ботаническая,
- пер. Серова,

- пер. Мусоргского

- ул. Шишкина

- ул. Верещагина

- ул. Мореходная
	Кв.м.
	9472,0
	2-4 кв.
	

	1.3.
	 Восстановление профиля канав
	- ул. Дюма
- ул. Центральная,
	М.п.
	600,0
	2-4 кв.
	

	II. Содержание дорог

	2.1.
	Устранение мелких деформаций и повреждений на проезжей части асфальтобетонного покрытия (аварийные выбоины)
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	34321,0
	1-4 кв.
	33 904,7

	2.2.
	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления материала
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	104364,0 
	1-4 кв
	

	2.3.
	Устранение деформаций и повреждений на укрепленных и неукрепленных обочинах
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	56039,0
	 1-4 кв.
	

	2.3.
	Очистка от мусора
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	2.4.
	Окашивание обочин и кюветов
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	2-3 кв.
	

	2.5.
	Профилактическое содержание патрубков в летний и зимний период; прочистка патрубков в летний и зимний период и в период снеготаяния; устройство и содержание воздушных воронок в зимний период
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	2.6.
	Уборка дорог (летняя и зимняя), в т.ч. комплексная механизированная уборка, борьба с зимней скользскостью (пескопосыпка)
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	38 904,7


4. Обоснование и расчеты финансирования

Объемы финансирования текущего ремонта и содержания дорог, определены на основании Перечня дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779) (Приложение № 1);
-  расчет стоимости работ на уборку и содержание дорог на 2020 год (Приложение №2, 3);
-  справка о наличие дорожных покрытий, находящихся на обслуживании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, Петродворцовый район по состоянию на 01.06.2018 г. (Приложение № 4);
- определение стоимости текущего ремонта дорог при расчетах объема финансирования Программы использовался проектно-сметный метод расчета (Приложение № 5).
5. Ресурсное обеспечение программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования на 2020 год,
тыс. руб.
	Разбивка по кварталам, 2020год
	Примечание

	
	
	
	I
	II
	III
	IY
	

	1.
	Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	5 000,0

	-
	2500,0
	2500,0
	-
	

	2.
	Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	33 904,7
	9200,0
	7752,3
	7752,4
	9200,0
	

	
	Итого:
	38 904, 7
	9 200,0
	10 252,3
	10 252,4
	9 200,0
	


6. Оценка эффективности реализации программы
	Наименование целевого индикатора
	Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора
	Ед. измер.
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	Плановый индикатор утвержденный программой
	Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 
программы
	Эффективность целевого индикатора
(%)
	Обоснование причин отрицательной динамики 
эффективности (менее 100%)

	Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	Томилина Т.Т.
	Кв.м.
	10922,0
	
	
	

	Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	Томилина Т.Т.
	Кв.м.
	186 086,0
	
	
	

	Эффективность реализации программы
	
	
	
	
	Индикатор
1+2 х 100

2
	


�








