МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.11. 2019 								№    140/01-02

О внесении изменений в ведомственную

целевую программу по озеленению

территории МО г. Ломоносов

В соответствии с п. 45, ч. 2, ст. 5 Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу, направленную на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2019 год, утвержденную постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов от 12.10.2018 № 102/01-02 (с изменениями 25.09.2019), изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО г. Ломоносов.

И.о. Главы местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 	                    	                   А.А.Фадеева

Чистоградова Виктория Анатольевна.

Приложение

к Постановлению местной  администрации муниципального образования город Ломоносов

от   15.11.2019             №  140/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2019 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2019 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов на 2018 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 46 ч. 1 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Сумма средств направленных на реализацию Программы; Общая площадь зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Ломоносов; Количество высаженных цветов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2019 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 10 713,9 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2019 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сумма средств направленных на реализацию программы — 10713,9 тыс. руб.; Общая площадь зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Ломоносов – 189 877 кв. м.; Кол-во посаженных цветов – 51 644,00 шт.; Кол-во посаженных деревьев и кустов 90, 250 - шт.; Санитарные рубки, а также удаление аварийных, больных деревьев 51 шт., Восстановление газонов 1200 м2 |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Главный специалист отдела ГХ и ПР местной администрации муниципального образования город Ломоносов Чистоградова В.А , т. 422-73-76 |

1. Анализ существующей ситуации

В соответствии п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009                № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляют озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

В рамках реализации указанного вопроса местного значения на территории муниципального образования город Ломоносов осуществляются мероприятия по выполнению требований к зеленым насаждениям, компенсационное озеленение, содержание территорий зеленых насаждений, защита зеленых насаждений. В 2018 году на территории города было посажено 49,310 тыс. цветов штук по адресам: ул. Победы д. 16/12, 18 - ул. Скуридина д. 2 - ул. Швейцарская д. 10; ул. Александровская д. 27, 29 - ул. Победы д. 2; ул. Красноармейская д. 37а - ул. Швейцарская д. 1; Некрасова д. 1, ул. Профсоюзная д. 11, посажено деревьев  штук и кустарников в количестве   штук по адресам: Ораниенбаумский проспект д. 37/1, ул. Победы, д. 36 к.1,  , ул. Александровская д. 20/16, ул.Победы дом 21, обеспечивался уход за ранее высаженными зелеными насаждениями,  проводились санитарные рубки деревьев Всего на территории МА МО город Ломоносов удалено   больных либо  аварийных деревьев, проводились иные мероприятия.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основными целями и задачами Программы являются: повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на территории муниципального образования город Ломоносов.

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Посадка цветов и уход за ними - ул. Победы д. 16/12-18, ул. Александровская д. 27-29, ул. Красноармейская д.21, 37а- ул. Швейцарская д. 1, ул. Скуридина д. 1-3, Михайловская дом 18, Ораниенбаумский проспект д. 33/1-37/1, д. 43/3- д. 45/3, ул. ул.Федюнинского дом 5/1, Кронштадская ул. дом 4, Победы дом 12 | шт | 51 644 | 2-4 квартал | 2252,3 |  |
| 2. | Уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее на территории МО г. Ломоносов: ул. Скуридина 1-3; ул. Победы д. 18, д. 16/12, ул.Швейцарская, дом 1, ул. Профсоюзная , дом 11а Ораниенбаумский пр ,дом 33/1,дом 37/1, дом 43/3, дом 45/3, ул. Федюнинского, дом 3/1, дом3/2, дом 5/4 - деревья - кустарники | Шт. Шт. | 160 4225 | 2-3 квартал | 441,7 |  |
| 3. | Посадка деревьев и кустарников по адресам: Красноармейская 29, Ораниенбаумский пр, дом 39 к.2, Ораниенбаумский пр, дом 37,к.1, Ораниенбаумский пр, дом 49, Победы ул. дом 22/7, Михайловская ул.18-а,,Красноармейская ул . дом 6, Владимирская ул. дом18, Федюнинского ул ,дом 5/3,Скуридина ул.дом 6, Костылева ул. дом 17 Кусты деревья | Шт. | 250 90 | 2-3 квартал | 1037,2 |  |
| 4. | Санитарная рубка, удаление аварийных, больных деревьев на территории МО г. Ломоносов | Шт. | 51 | 1-4 квартал | 330,00 |  |
| 5. | Ремонт газонов по адресам: Александровская ул. дом 31, Красноармейская ул. дом 37 Ораниенбаумский пр.39 корпус 2, | М2 | 1200 | 2-3 квартал | 223,10 |  |
| 6. | Поставка земли (мешки по 50 литров) | шт | 300 | 2 квартал | 89,50 |  |
| 7. | Уборка и санитарная очистка территорий, зеленых насаждений общего пользования местного значения | М2 | 189877 | 1-4 квартал | 5789,1 |  |
| 8. | Актуализация паспортов территорий зеленых насаждений местного значения | Усл. | 1 | 1-3 квартал | 551,00 |  |
|  | ИТОГО: | - | - |  | 10 713,9 |  |

4. Обоснование и расчеты финансирования

- При расчетах объема финансирования  уборки и санитарной очистке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался   нормативный метод;

-При расчетах объема финансирования  поставки земли, для определения  и обоснования НМЦК использовался   метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

-При расчетах объема финансирования по остальным мероприятиям Программы,   для определения и обоснования  НМЦК использовался проектно-сметный метод (основание локально-сметный расчет).

5. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования на год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2019 год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Посадка цветов и уход за ними на территории МО г. Ломоносов | 2252,3 | - | 1996,00 | 165,30 | 95,0 |  |
| 2. | Уход за зелеными насаждениями посаженными ранее на территории МО г. Ломоносов | 441,7 | - | - | 420,8 | 20,9 |  |
| 3. | Посадка деревьев и кустарников на территории МО г. Ломоносов | 1037,2 | - | 132,46 | 904,74 | - |  |
| 4. | Санитарные рубки, удаление аварийных, больных деревьев | 330,00 | - | 200,0 |  | 130,00 |  |
| 5. | Ремонт газонов | 223,10 |  | 223,10 |  |  |  |
| 6. | Поставка земли | 89,50 |  | 89,50 |  |  |  |
| 7. | Уборка и санитарная очистка территорий, зеленых насаждений общего пользования местного значения | 5789,1 | 1515,31 | 1401,9 | 1379,22 | 1492,67 |  |
| 8 | Актуализация паспортов зеленых насаждений местного значения | 551,00 | 100,00 |  | 451,00 |  |  |
|  | Итого: | 10713,9 | 1615,30 | 4043,0 | 3321,1 | 1734,5 |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Посадка цветов | Чистоградова В.А. | шт | 51 644 |  |  |  |
| Посадка деревьев, кустарников | Чистоградова В.А. | Шт. Шт. | 90 250 |  |  |  |
| Санитарная рубка деревьев | Чистоградова В.А. | шт | 51 |  |  |  |
| Ремонт газонов | Чистоградова В.А. | М2 | 1200 |  |  |  |
| Поставка земли | Чистоградова В.А. | Шт. | 300 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор 1+2+3+4+5х 100 5 |  |

Главный специалист отдела городского

хозяйства и потребительского рынка                                                        В.А.Чистоградова