АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2016г.					    №  310/01-04

Об утверждении ведомственной     целевой программы, направленной на решение вопроса   местного значения «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожкина территории муниципальногообразования»на 2017 год ( с изменениями на 03.02.2017 года)

В соответствии с п. 46, ч. 2, ст. 5 Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую  программу, направленную    на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожкина территории муниципального образования» на 2017год,согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

Глава   Администрации муниципального

образования город Ломоносов 						Н.Н.Смольникова

А.В.Луговой

422-73-76

Приложение № 1

к Постановлению Администрации муниципального образования город Ломоносов

от 25.10.2016г. № 310/01-04

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения

«Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории муниципального  образования» на 2017 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории муниципального  образования» на 2017год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» на 2017 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 44 ч. 1 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносов, повышению комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Сумма средств, направленных на реализацию Программы; Площадь отремонтированных придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 5250,00 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2017 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сумма средств, направленных на реализацию программы — 5 250,00 тыс. руб.; Площадь отремонтированных придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, площадью- 3 700,0кв.м. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава Администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Начальник отдела ГХ и ПР Администрации муниципального образования город Ломоносов Луговой Александр Викторович, т. 422-73-76 |

1. Анализ существующей ситуации

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»Администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на общей площади - 959 839 кв.м.

За предшествующие годы  отремонтировано:

- в 2011 году – 1252,0 кв.м.,  на сумму 1268,1 тыс. руб.;

- в 2012 году – 3318,2 кв.м., на сумму 3326,6 тыс. руб.,

- в 2013 году – 6718,5 кв.м., на сумму 5531,0 тыс. руб.;

- в 2014 году – 7950,75 кв.м. на сумму 6833,4 тыс. руб.;

- в 2015 году – 6287,94 кв.м. на сумму 9214,49 тыс. руб.;

- в 2016 году –10619,9 на сумму 14339259,47 тыс. руб.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов. Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки площадью – 3 700,0кв.м.

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адреса | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки. | г.Ломоносов, ул.Александровская, д.21а, 23, 23а; ул.Владимирская, д.16, 18, 24; Дворцовый пр., д.30, 51; ул.Дегтярева, д.4а, лит Б; п.Мартышкино, ул. Жоры Антоненко, д.6 (спуск к ул.Морской), д.8; ул. Некрасова, д.1, к.1; Ораниенбаумский пр., д.39, к.2; ул.Победы, д.18, д.20, к.1; ул. Профсоюзная, д.27; ул.Сафронова, д.1а, 3а, ул. Пулеметчиков, д.20; ул. Федюнинского, д.5; Дворцовый пр. (дорожка к типографии); ул. Швейцарская, д.1; ул. Победы, д.12 | кв.м. | 2700 | 2-4кв. | 4500,00 |
| 3. | Разработка проекта производства работ по адресам: | Ул. Жоры Антоненко д.6, ул. Жоры Антоненко д.8, ул. Швейцарская д.4, ул. Победы д.21 |  |  | 2 кв. | 250,00 |
| 3. | Аварийный ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |  |  | 1000 | 2-4кв. | 500,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5 250,00 |

4. Обоснование и расчеты финансирования

Объемы финансирования текущего ремонта придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки определены в локальных сметах.

При расчете объема финансирования для выполнения текущего и аварийного ремонта придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (ямочный ремонт) для определения и обоснование НМЦК использовался проектно-сметный метод.

5. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования на 2016 год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2016 год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (ямочный ремонт). | 4500,00 | - | 4500,00 | - | - |  |
| 2. | Аварийный ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (ямочный ремонт). | 500,00 | - |  | 500,00 | - |  |
| 3 | Разработка проекта производства работ по адресам: Ул. Жоры Антоненко д.6, ул. Жоры Антоненко д.8, ул. Швейцарская д.4, ул. Победы д.21 | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 5 250,00 |  | 4 750,00 | 500,00 | - |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Сумма средств, направленных на реализацию программы | Луговой А.В. | тыс.руб. | 5 250,00 |  |  |  |
| Площадь отремонтированных территорий | Луговой А.В. | кв.м. | 3700,00 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор (1+2) х 100 2 |  |

Начальник  отдела городского

хозяйства и потребительского рынка					Луговой А.В.