МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06. 2020		                                                                     № 46/01-02

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на  2020 год.

В целях эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с п.9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  и п. 46  статьи 5 главы 2  Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»  на 2020 год, утвержденную Постановлением местной администрации МО г. Ломоносов № 129/01-02 от 30.10.2019 года изложив ее в редакции  согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

И.о. главы местной  администрации муниципального

образования  город  Ломоносов 	                                                                         А.А. Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

422-73-76

Приложение к

Постановлению местной администрации

муниципального образования  город Ломоносов

от 29.06.2020 № 46/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование комфортной городской среды" на 2020 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Основание для разработки программы: п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 46 статьи 5 главы 2 Устава муниципального образования город Ломоносов.

| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| --- | --- |
| Участники Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов Жители МО г. Ломоносов |
| Цели Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносова; Повышение комфортности городской среды; Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносова; Повышение комфортности городской среды; Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество созданных зон отдыха Количество проектируемых зон отдыха |
| Срок реализации Программы | 2020 год |
| Объемы ассигнований Программы | 16530,5 т. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 1, 3- ул. Сафронова д. 2,4; 2. Размещение детской площадки на внутриквартальной территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красная напротив д. 24 3. .Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 15; 4. Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 19, 21а- ул. Швейцарская д. 18/, 18/2; 5. Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) |
|  | Количество территорий, благоустраиваемых МО | Ед. | 71 |
|  | Количество благоустроенных территорий МО* | Ед. | 63 |
|  | Площадь благоустроенных территорий МО* | кв. м | 98300 |
|  | Доля благоустроенных территорий от общего количества благоустраиваемой территории МО | Проценты | 88,7 |
|  | Доля благоустроенных территорий от общей площади территорий, благоустраиваемой МО | Проценты | - |
|  | Охват населения благоустроенными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения МО) (При наличии возможности) | Проценты | - |
|  | Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя МО | Кв. м | 2,3 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий | Чел/часы | - |
|  | Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | рубли | - |

*- включены выполненные работы по комплексному благоустройству за период с 2014 по 2019 год.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной  программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации, Объем финансирования тыс. руб. | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. ул. Красного Флота д. 1, 3- ул. Сафронова д. 2, 4; |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 3 кв. | Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. ул. Красного Флота д. 1, 3- ул. Сафронова д. 2, 4; | 13831,4 | S= 6037,0 кв.м. |
| Размещение детской площадки на внутриквартальной территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красная напротив д. 24 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 3 кв. | Размещение детской площадки на внутриквартальной территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красная напротив д. 24 | 1791,0 | S= 639,0 кв.м. |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 15 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, 15 | 360,0 | S= 3700,0 кв.м. |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 19, 21а- ул. Швейцарская д. 18/1, 18/2 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 19, 21а- ул. Швейцарская д. 18/1, 18/2 | 500,0 | S= 10 045,0 кв.м. |
| Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ г. Ломоносов, ул. ул. Красного Флота д. 1, 3- ул. Сафронова д. 2, 4; |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 2 кв. | Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ г. Ломоносов, ул. ул. Красного Флота д. 1, 3- ул. Сафронова д. 2, 4; | 48,1 | усл. Ед. |
|  |  |  |  |  |  | 16530,5 |  |

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2020 год | 983 | 0503 | 7950000163 | 244 |  |  |
|  | (наименование соисполнителя) | - |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) | МА МО г. Ломоносов | 983 | 0503 | 7950000163 | 244 |  |

План реализации
ведомственной целевой программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 1, 3- ул. Сафронова д. 2, 4; |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.07. 2020 г. |  |
| Размещение детской площадки на внутриквартальной территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красная напротив д. 24 |  | М.В. Яременко |  | 30.06. 2020 |  |  |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 15 |  | Т.Т. Томилина |  |  |  | 31.10. 2020 г. |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 19, 21а- ул. Швейцарская д. 18/1, 18/2 |  | Т.Т. Томилина |  |  |  | 31.10. 2020 г. |
| Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ |  | Т.Т. Томилина |  | 30.04. 2020 г. |  |  |

Начальник отдела ГХ и ПР                                                                                    Т.Т. Томилина