МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020								№ 57/01-02

О внесении изменений в  ведомственную

целевую программы  по озеленению

территории МО г. Ломоносов на 2020 год

В соответствии с п. п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009   №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу, направленную на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2020, утвержденную Постановлением местной администрации МО город Ломоносов от 11.10.2019 № 99/01-02, (с изменениями на 06.02.2020)  изложив ее в редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО г. Ломоносов.

И.о. Главы  местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 	                    	                   А.А.Фадеева

Чистоградова Виктория Анатольевна.

Приложение

к Постановлению местной  администрации муниципального образования город Ломоносов

от 29.06.2020 № 57/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2020 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2020 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов на 2020 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 46 ч. 2 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Сумма средств направленных на реализацию Программы; Общая площадь зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Ломоносов; Количество высаженных цветов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2020 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 10720,7 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2020 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сумма средств направленных на реализацию программы —10650,7 тыс. руб.; Общая площадь зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Ломоносов – 226185 кв. м.; Кол-во посаженных цветов –40 380 шт. Санитарные рубки, а также удаление аварийных, больных деревьев 12 шт., |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Главный специалист отдела ГХ и ПР местной администрации муниципального образования город Ломоносов Чистоградова В.А , т. 422-73-76 |

1. Анализ существующей ситуации

В соответствии п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009                № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляют  работы по озеленению территории муниципального образования, включающие:

Организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения  (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территории зеленых насаждений общего пользования местного значения;

Создание (размещение) переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

В рамках реализации указанного вопроса местного значения на территории муниципального образования город Ломоносов осуществляются мероприятия по выполнению требований к зеленым насаждениям это компенсационное озеленение, содержание территорий зеленых насаждений, защита зеленых насаждений.

В 2019 году на территории города было посажено 49894 тыс. цветов штук по адресам: ул. Победы д. 16/12, 18 - ул. Скуридина д. 2 - ул. Швейцарская д. 10; ул. Александровская д. 27, 29 - ул. Победы д. 2; ул. Красноармейская д. 37а - ул. Швейцарская д. 1; ул. Профсоюзная д. 11, высажено деревьев 90 единиц  по адресам: Красноармейская 29, Ораниенбаумский пр, дом 39 к.2,Ораниенбаумский пр, дом 37 к.1, Ораниенбаумский пр, дом 49, Победы ул. дом 22/7, Михайловская  ул.18-а, Красноармейская ул.дом 6, Владимирская ул, дом18 Федюнинского ул. дом 5/3, Скуридина  ул. дом 6, Костылева  ул. дом 17, и кустарников в количестве 150  единиц по адресу Профсоюзная  11-а,  обеспечивался уход за ранее высаженными зелеными насаждениями,   проводились иные мероприятия.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основными целями и задачами Программы являются: повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности на территории муниципального образования город Ломоносов.

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Посадка цветов и уход за ними - ул. Победы д. 16/12-18, ул. Александровская д. 27-29, ул. Красноармейская д.21, 37а- ул. Швейцарская д. 1, ул. Сафронова д. 6, Михайловская дом 18, Ораниенбаумский проспект д. 33/1-37/1, д. 43/3- д. 45/3, ул. ул.Федюнинского дом 5/1, Кронштадская ул. дом 4 | шт | 40 380 | 2-4 квартал | 2 468,7 |  |
| 2. | Уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее на территории МО г. Ломоносов: ул. Скуридина 1-3; ул. Победы д. 12, д. 16/12, 18; ул. Швейцарская, д. 1, ул. Профсоюзная д. 11а; Ораниенбаумский пр. 33/1-д. 37/1, д. 43/3-д. 45/3, ул. Федюнинского д. 3/1- д. 3/2, -д. 5/4., ул. Кронштадтская д. 4, Богумиловская д. 13-15, ул. Сафронова, д. 6, ул. Александровская, д. 20/16, д. 22/17 ул. Победы, д. 36 ,ул.Михайловская дом 18 Ул.Победы дом 1-5 Ул.Александровска 34-а,б,в, - деревья - кустарники | Шт. Шт. | 210 6419 | 2-3 квартал | 612,00 |  |
| 3. | Поставка земли (мешки по 50 литров) | шт | 300 | 2 квартал | 111,00 |  |
| 4 | Посадка деревьев | шт | 5 | 3 квартал | 51,00 |  |
| 5. | Снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев Александровская дом 45; Победы дом 18; | Шт | 12 | 2-4 кв | 121,5 |  |
| 6. | Уборка и санитарная очистка территорий, зеленых насаждений общего пользования местного значения | М2 | 226185 | 1-4 квартал | 7 257,0 |  |
| 7. | Актуализация паспортов территорий зеленых насаждений местного значения | Усл. | 1 | 1-3 квартал | 99,5 |  |
|  | ИТОГО: | - | - |  | 10720,7 |  |

4. Обоснование и расчеты финансирования

- При расчетах объема финансирования  уборки и санитарной очистке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался   нормативный метод;

-При расчетах объема финансирования  поставки земли, для определения  и обоснования НМЦК использовался   метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

-При расчетах объема финансирования по остальным мероприятиям Программы,   для определения и обоснования  НМЦК использовался проектно-сметный метод (основание локально-сметный расчет).

5. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования на год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2020 год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Посадка цветов и уход за ними на территории МО г. Ломоносов | 2 468,7 |  | 2000,00 | 468,7 |  |  |
| 2. | Уход за зелеными насаждениями посаженными ранее на территории МО г. Ломоносов | 612,00 |  | 182,00 | 430,00 |  |  |
| 3. | Снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев | 121,5 |  | 49,0 |  | 72,5 |  |
| 5. | Поставка земли | 111,00 |  | 111,00 |  |  |  |
| 6 | Посадка деревьев | 51,00 |  |  | 51,00 |  |  |
| 6. | Уборка и санитарная очистка территорий, зеленых насаждений общего пользования местного значения | 7257,0 | 1785,7 | 1833,3 | 1842,8 | 1795,2 |  |
| 7. | Актуализация паспортов зеленых насаждений местного значения | 99,5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,5 |  |
|  | Итого: | 10720,7 | 1810,7 | 4200,3 | 2817,4 | 1892,2 |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Посадка цветов | Чистоградова В.А. | шт | 40 380 |  |  |  |
| Снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев | Чистоградова В.А. | шт | 12 |  |  |  |
| Поставка земли | Чистоградова В.А. | Шт. | 300 |  |  |  |
| Высажено деревьев | Чистоградова В.А. | Шт. | 5 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор 1+2+3+4+5х 100 5 |  |