МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.10.2020                                 						№  159/01-02

Об утверждении ведомственной целевой

программы по озеленению

территории МО г. Ломоносов на 2021 год

В соответствии с п. п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009   №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу, направленную на решение вопроса местного значения «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования г.Ломоносов  на 2021 год» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО г. Ломоносов.

Глава  местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 	                    	                   А.А.Фадеева

Чистоградова Виктория Анатольевна

Приложение

к Постановлению местной  администрации муниципального образования город Ломоносов

от 30.10.2020  №  159/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов»

на 2021 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» на 2021 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов на 2021 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 46 ч. 2 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 (ред. от 30.11.2018) "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 23.06.2010) |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Сумма средств направленных на реализацию Программы; Общая площадь зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Ломоносов; Количество высаженных цветов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2021 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 13 885,6 тыс. руб |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2021 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сумма средств направленных на реализацию программы — 13 885,6 тыс. руб.; Общая площадь зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Ломоносов – 226185 кв. м.; Кол-во посаженных цветов –42 420 шт. Санитарные рубки, а также удаление аварийных, больных деревьев 49 шт., Посадка деревьев - 30 Кустов - 400 Восстановление газона – 1200м2 |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Главный специалист отдела ГХ и ПР местной администрации муниципального образования город Ломоносов Чистоградова В.А , т. 422-73-76 |

1. Анализ существующей ситуации

В соответствии п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009                № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляют  работы по озеленению территории муниципального образования, включающие:

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основными целями и задачами Программы являются: повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности на территории муниципального образования город Ломоносов.

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт объектов зеленых насаждений (посадка цветов и уход за ними) - ул. Победы д. 16/12-18, ул. Александровская д. 27-29, ул. Красноармейская д.21, 37а ул. Сафронова д. 6, Михайловская дом 18, Ораниенбаумский проспект д. 33/1-37/1, д. 43/3- д. 45/3, ул. ул.Федюнинского дом 5/1, Кронштадская ул. дом 4, ул.Красного Флота дом 1 | шт | 42420 | 2-4 квартал | 2 458,0 |  |
| 2. | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее): ул. Скуридина 1-3; ул.Победы, д. 16/12, 18; ул. Швейцарская, д. 1, ул. Профсоюзная д. 11а; Ораниенбаумский пр. 33/1 д. 37/1, д. 43/3-д. 45/3, д. 49/1, д. 39/1, д. 31 ул. Федюнинского д. 3/1- д. 3/2, -д. 5/4., ул. Кронштадтская д. 4, ул. Сафронова, д. 6, ул.Красного Флота дом 1, ул. Александровская, д. 20/16, д. 22/17 ул. Победы, д. 36 к.1,к.2, ул.Михайловская дом 18-а, Ул.Победы дом 1-5 Ул.Александровска 34-а,б,в, - деревья - кустарники | Шт. Шт. | 210 6419 | 2-3 квартал | 579,2 |  |
| 3. | Ремонт объектов зеленых насаждений (поставка земли мешки по 50 литров) | шт | 300 | 2 квартал | 111,5 |  |
| 4 | Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) ул. Победы дом 36 к.1 Ул.Красного Флота дом 1 Ул.Костылева 17 Кустарников: ул.Красного Флота дом 1 Ул.Красноармейская 29 | Шт шт | 30 400 | 3 квартал | 533,6 |  |
| 5. | Ремонт объектов зеленых насаждений (снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев) Ул.Победы дом 20 к.1 Ул.Швейцарская 18 к.2 Ул.Федюниского, дом 5, Александровская, дом 28, Александровская, дом 36 | Шт | 49 | 1-4 кв | 1060,5 |  |
| 6. | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уборка и санитарная очистка территорий, зеленых насаждений общего пользования местного значения) | М2 | 226185 | 1-4 квартал | 8451,5 |  |
| 7 | Ремонт объектов зеленых насаждений ( ремонт газонов) Ул. Костылева дом 17 Ул.Александровская 36-б Ул.Швейцарская дом16 к.1 Ул.Ломоносова дом 29 Ул.Еленинская 15 | М2 | 1200 | 2-3 квартал | 591,8 |  |
| 8. | Проведение учета территории ЗНОП местного значения (предоставление услуг по доступу и тех.поддержке системы ГИСБИС | Усл. | 1 | 1-4 квартал | 99,5 |  |
|  | ИТОГО: | - | - |  | 13 885,6 |  |

4. Обоснование и расчеты финансирования

- При расчетах объема финансирования  уборки и санитарной очистке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался   нормативный метод;

-При расчетах объема финансирования  поставки земли, для определения  и обоснования НМЦК использовался   метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

-При расчетах объема финансирования по остальным мероприятиям Программы,   для определения и обоснования  НМЦК использовался проектно-сметный метод (основание локально-сметный расчет).

5. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2021 год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Ремонт объектов зеленых насаждений (посадка цветов и уход за ними) | 2 458,0 |  | 2000,00 | 330,0 | 128,0 |  |
| 2. | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее): | 579,2 |  | 289,6 |  | 289,6 |  |
| 3. | Ремонт объектов зеленых насаждений (снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев) | 1060,5 | 1060,5 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт объектов зеленых насаждений (поставка земли мешки по 50 литров) | 111,50 |  | 111,50 |  |  |  |
| 5 | Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) | 533,60 |  | 533,60 |  |  |  |
| 6. | Содержание территорий ЗНОП (уборка и санитарная очистка территорий, зеленых насаждений общего пользования местного значения) | 8451,5 | 2184,3 | 2065,3 | 2041,4 | 2160,5 |  |
| 7 | Ремонт объектов зеленых насаждений ( ремонт газонов) | 591,8 |  | 591,8 |  |  |  |
| 8. | Проведение учета территории ЗНОП местного значения | 99,5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,5 |  |
|  | Итого: | 13 885,6 | 3 269,8 | 5 616,8 | 2 396,4 | 2 602,6 |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Посадка цветов | Чистоградова В.А. | шт | 42 420 |  |  |  |
| Снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев | Чистоградова В.А. | шт | 49 |  |  |  |
| Поставка земли | Яременко М.В. | Шт. | 300 |  |  |  |
| Высажено деревьев | Чистоградова В.А. | Шт. | 30 |  |  |  |
| Высажено кустов | Чистоградова В.А. | шт | 400 |  |  |  |
| Сумма программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | Чистоградова В.А. | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор (1+2+3+4+5+6)/6 х 100 |  |