МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020 							         № 158/01-02

Об утверждении ВЦП по размещению и ремонту контейнерных площадок на 2021 год

В соответствии с п.п.9, п.2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009  №420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу, направленную на решение вопроса местного значения «Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках» на 2021 год, согласно Приложения.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

Глава местной администрации муниципального

образования город Ломоносов 						А.А. Фадеева

Яременко Михаил Валерьевич

Приложение

к Постановлению местной администрации муниципального образования город Ломоносов

от 30.10.2020 №  158/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения «Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках на» 2021 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках» на 2021 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках» на 2021 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства расположенных на контейнерных площадках на 2021 год. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Количество контейнерных, установленных за счет средств муниципального образования город Ломоносов в 2021 году. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2021 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 404,1 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2021 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение размещения контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства расположенных на контейнерных площадках на территории муниципального образования город Ломоносов за счет средств муниципального образования город Ломоносов Ремонт контейнерной площадки – 1 шт. Устройство подъезда к контейнерной площадке – 1 шт. Разработка проекта контейнерной площадки – 1 шт. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Ведущий специалист отдела ГХ и ПР местной администрации муниципального образования город Ломоносов Яременко Михаил Валерьевич, т. 423-14-21 |

- Анализ существующей ситуации

На территории МО находится большое количество контейнерных площадок и хозяйственно-бытового оборудования, которым необходим постоянный уход, частичный ремонт. В целях благоустройства территории муниципального образования требуется также размещение новых контейнерных площадок и оборудования.

На данный момент на балансе МА МО находится ограждение контейнерной площадки по адресу: г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 6, а также контейнерная площадка по адресу: ул. Пулеметчиков д. 7

- Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства расположенных на контейнерных площадках, необходимого для благоустройства территории муниципального образования в целях повышения комфортности городской среды, обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности на территории муниципального образования город Ломоносов.

- Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адреса | Ожидаемый результат |  | Срок испол-нения | Объем финанси-рования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Разработка проекта контейнерной площадки | г. Ломоносов, Дворцовый проспект, у дома 31 | Шт. | 1 | 3кв. | 207,2 |
| 2. | Устройство подъезда к контейнерной площадке | г. Ломоносов, ул. Пулеметчиков д. 7 | М2 | 95 | 2 кв. | 90,2 |
| 3. | Ремонт контейнерной площадки | г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 3-5 | Шт. | 1 | 2 кв. | 106,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 404,1 |

- Обоснование и расчеты финансирования

Расчетобъема финансирования на выполнение работ по размещению контейнерной площадки приведен в локальной смете в составе проекта.

При расчете объема финансирования на ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках, использовался сметный метод определения и обоснование НМЦК.

- Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования на 2021 год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2021 год |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Разработка проекта контейнерной площадки | 207,2 |  |  | 207,2 |  |  |
| 2. | Устройство подъезда к контейнерной площадке | 90,2 |  | 90,2 |  |  |  |
| 3. | Ремонт контейнерной площадки | 106,7 |  | 106,7 |  |  |  |
|  | Итого: | 404,1 |  | 196,9 | 207,2 |  |  |

- Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполни тель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плано вый индика тор утвержденный программой | Фактичес кий индикатор достигну- тый входе реализа ции програм мы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснова ние причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях на территории муниципального образования город Ломоносов. | Яременко М.В. | шт. | 1 |  |  |  |
| Сумма средств, направленных на реализацию программы | Яременко М.В. | тыс. руб. | 404,1 |  |  |  |
| Освоение плана размещения муниципальных заказов | Яременко М.В. | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор (1+2-3) х 100/3 |  |