МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12. 2020 года 		                                                                     №_198/01-02_

О внесении изменений в ВЦП «Формирование

комфортной городской среды» на 2021 год

В соответствии с п.9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  и п. 46  статьи 5 главы 2  Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год, утвержденную Постановлением местной администрации МО г. Ломоносов № 150/01-02 от 30.10.2020 года изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

Глава местной администрации муниципального

образования город  Ломоносов 	                                                  	                  А.А. Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение к

Постановлению местной администрации

муниципального образования  город Ломоносов

от  16.12.2020 № 198/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Формирование комфортной городской среды" на 2021 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой  программы

Основание для разработки программы: п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 46 статьи 5 главы 2 Устава муниципального образования город Ломоносов

| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| --- | --- |
| Участники Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов Жители МО г. Ломоносов |
| Цели Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносова; Повышение комфортности городской среды; Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносова; Повышение комфортности городской среды; Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество созданных зон отдыха Количество проектируемых зон отдыха |
| Срок реализации Программы | 2021 год |
| Объемы ассигнований Программы | 42 124,4 т. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Ремонт (текущий) комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская д. 27-д. 29; 2. Ремонт покрытий внутриквартальных территорий 3. Разработка пояснительных записок для получения ордеров ГАТИ 4. Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская д. 16/1, 18/1, 18/2- ул. Победы д. 19, 21а 5. Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 15 |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) ведомственной целевой  программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) |
|  | Количество территорий, благоустраиваемых МО | Ед. | 71 |
|  | Количество благоустроенных территорий МО* | Ед. | 64 |
|  | Площадь благоустроенных территорий МО* | кв. м | 104300 |
|  | Доля благоустроенных территорий от общего количества благоустраиваемой территории МО | Проценты | 90,1 |
|  | Доля благоустроенных территорий от общей площади территорий, благоустраиваемой МО | Проценты | - |
|  | Охват населения благоустроенными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения МО) (При наличии возможности) | Проценты | - |
|  | Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя МО | Кв. м | 2,3 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий | Чел/часы | - |
|  | Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | рубли | - |

*- включены выполненные работы по комплексному благоустройству за период с 2014 по 2020 год.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий ведомственной целевой программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации, Объем финансирования тыс. руб. | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (текущий) комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 27- д. 29 |  | МА МО г. Ломоносов | 2 кв. | 3 кв. | Ремонт (текущий) комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 27- д. 29 | 2 020,4 | S= 2000,0 кв.м. |
| Ремонт покрытий внутриквартальных территорий |  | МА МО г. Ломоносов | 2 кв. | 3 кв. | Ремонт покрытий по адресам: - ул. Токарева д. 10-12; - ул. Победы, д. 9; - ул. Швейцарская, д. 1; - ул. Костылева, д. 19; - ул. Скуридина, д. 2; -ул. Александровская д. 32а | 3 690,6 | S= 3443,0 кв.м. |
| Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская д. 16/1, 18/1, 18/2- ул. Победы д. 19, 21а |  | МА МО г. Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская д. 16/1, 18/1, 18/2- ул. Победы д. 19, 21а | 26 007,4 | S= 9045,6 кв.м |
| Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 15 |  | МА МО г. Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 15 | 9 960,1 | S=3991,4 кв.м. |
| Разработка пояснительных записок для получения ордеров ГАТИ |  | МА МО г. Ломоносов | 2 кв. | 2 кв. | Разработка пояснительных записок для получения ордеров ГАТИ | 405,4 | 8 Ед. |
| Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 15 |  | МА МО г. Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 15 | 40,5 | 4 ед. |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 42 124,4 |  |

Ресурсное обеспечение
реализации ведомственной целевой программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 42 124,4 |
|  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2021 год | 983 | 0503 | 7951300163 | 244 | 42 124,4 |
|  | (наименование соисполнителя) | - |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

План реализации
ведомственной целевой программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Ремонт (текущий) комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская д. 27- д. 29 |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.08. 2021 |  |
| Ремонт покрытий внутриквартальных территорий |  | Т.Т. Томилина |  | 30.06. 2021 |  |  |
| Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская д. 16/1, 18/1, 18/2- ул. Победы д. 19, 21а |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.08. 2021 |  |
| Комплексное благоустройство по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы д. 15 |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.08. 2021 |  |
| Разработка пояснительных записок для получения ордеров ГАТИ |  | Т.Т. Томилина |  | 30.04. 2021 |  |  |