МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022							 			№ _30/01-02

О внесении изменений в ведомственные

целевые программы по на 2022 год

В соответствии с пп 9, 9.1 п. 2, ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу, направленную на решение вопросов местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов» и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга» на 2022 год, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов 27.10.2021 № 107/01-02(с изменениями на 28.01.2022), изложив ее в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2.Внести изменения в ведомственную целевую программу, направленную на решение вопросов местного значения «Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования г. Ломоносов» на 2022 год, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов 27.10.2021 № 112/01-02, изложив ее в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

И.о. Главы местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 				Е.Д. Зубков

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение

к Постановлению МА МО г.Ломоносов

от 26.04.2022№ 30/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения

«Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования г. Ломоносов» на 2022 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования г. Ломоносов» на 2022год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования г. Ломоносов» на 2022 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | пп. 9 п. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносов, повышению комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Сумма средств, направленных на реализацию Программы; Площадь отремонтированных внутриквартальных территорий муниципального образования |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2022 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 12131,7 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2022 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Сумма средств, направленных на реализацию программы – 12131,7 тыс. руб.; Площадь отремонтированных поверхностей- 9608,0 кв.м. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Руководитель структурного подразделения-начальник отдела благоустройства местной администрации муниципального образования город Ломоносов Томилина Тамара Тихоновна, т. 422-73-76 |

1. Анализ существующей ситуации

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на общей площади - 959 839 кв.м.

За предшествующие годы отремонтировано:

- в 2017 году- 3840,4 кв.м., на сумму 5499,1 тыс. руб.,

- в 2018 году – 13500,3 кв. м., на сумму 13700,9 тыс. руб.,

- в 2019 году- 17880,0 кв.м., на сумму 22890,4 тыс. руб.

- в 2020 году – 5924,8 кв.м., на сумму 7493,1 тыс. руб.,

- в 2021 году – 7489,0 кв.м., на сумму 5348,3 тыс. руб

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов. Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования.

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях муниципального образования на площади – 9608,0 кв.м.

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. | Примечание (адреса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования г. Ломоносов | кв.м. | 9233,0 | 2-4кв. 2022 | 10 908,8 | - ул. Александровская, д. 21а; - ул. Александровская, д. 30- ул. Костылева д. 19 (проезд); - ул. Богумиловская, д. 13-15; - ул. Владимирская, д. 4, д.16а; - Дворцовый проспект, д. 40; - ул. Дегтярева, д. 4а; - Ораниенбаумский пр. д. 45 к.3; - ул. Победы, д. 30/2; - ул. Красноармейская, д. 23а; - ул. Красного Флота, д. 6, д. 7а; - ул. Швейцарская, д. 2-4, д. 8/2; - ул. Федюнинского д. 3/3 -ул. Владимирская 19/15, Александровская 13 |
| 2. | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ | усл. ед. | 10 | 1-2 кв. 2022 | 522,7 | - ул. Богумиловская, д. 13-15; - ул. Владимирская, д. 4; - Дворцовый проспект, д. 40; - Ораниенбаумский пр. д. 45 к.3; - ул. Победы, д. 30/2; - ул. Красноармейская, д. 23а; - ул. Красного Флота, д. 6, д. 7а; - ул. Швейцарская, д. 8/2; - ул. Федюнинского д. 3/3 |
| 3. | Аварийный ремонт покрытий на внутриквартальных территориях муниципального образования г.Ломоносов | кв.м. | 375,0 | 2-4кв. 2022 | 700,2 | По мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург» |
|  | ИТОГО: |  | 9608,0 |  | 12131,7 |  |

4. Обоснование и расчеты финансирования

Объемы по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях муниципального образования, в том числе аварийного содержания покрытий, для определения и обоснования НМЦК использовался проектно-сметный метод;

При расчете объема финансирования для разработки проекта производства работ на ремонт покрытий внутриквартальных территорий для определения и обоснования НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с применением индекса роста потребительских цен.

5. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования на 2022 год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2022 год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования |  | - | 10 908,8 | - | - | Бюджет МО г. Ломоносов по КБК 0503 целевая статья 7950300132 |
| 2 | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ |  |  | 522,7 |  |  |  |
| 3 | Аварийный ремонт покрытий на внутриквартальных территориях муниципального образования |  | - | 700,2 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 12131,7 |  |  |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Сумма средств, направленных на реализацию программы | Томилина Т.Т. | тыс.руб. | 12131,7 |  |  |  |
| Площадь отремонтированных территорий | Томилина Т.Т. | кв.м. | 9608,0 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор (1+2) х 100 2 |  |