МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022							 		№ 124/01-02

Об утверждении муниципальной программы

по благоустройству территорий

муниципального образования город Ломоносов

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с п.п. 46-47, 58, п.2, ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 					А.А.Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение

к Постановлению МА МО г. Ломоносов

от 28.10.2022  № 124/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения по благоустройству

территории муниципального образования город Ломоносов

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

Благоустройство территории муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Томилина Тамара Тихоновна |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Яременко Михаил Валерьевич; Ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Пентин Роман Юрьевич МКУ «Информационный центр» Чечот И.О. |
| Подпрограммы муниципальной программы | №1 - Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; №2-Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства на территории муниципального образования город Ломоносов; №3 - Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; №4 - Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к праздничным мероприятиям; №5- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий; №6 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных. |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО г. Ломоносов, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, повышение уровня благоустройства, улучшение условий жизни и отдыха жителей МО г. Ломоносов. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние спортивных, детских площадок. Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм и стендов. Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений. Обеспечение оформление территории МО г. Ломоносов к мероприятиям. Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов, по обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Реализация мероприятий программы, повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Ломоносов, улучшение условий жизни и отдыха жителей. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов - Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов»; - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных; - Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; - Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям; - Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 году и плановый период 2024 - 2025 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 53 632,0 тыс. руб. 2023 год - 22 076,0 тыс.руб. 2024 год- 9 169,2 тыс. руб. 2025 год – 22 386,8тыс. руб. |

- Общие положения

В соответствии с п.9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по благоустройству внутриквартальных территорий. За предшествующие 2020-2022 годы выполнены следующие виды работ:

1. Отремонтировано покрытий- 23288,8 кв.м.,

2. Выполнена разметка на внутриквартальных территориях  для ММГН  «Парковка для инвалидов» - на 15 адресах;

3. Выполнены работы по	размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных-  540,0 м.п.;

4. Выполнение работ по размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм - 74 адреса;

5. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям- 26 адресах;

6. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства- 78 адресов.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты

от выполнения программы

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов. Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2021) | Отчетный год (2022) | Текущий год (2023) | Первый год планового периода (2024) | Второй год планового периода (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов | 1.Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | Кв.м. | 7489,0 | 9875,0 | 7447,0 | 7447,0 | 7447,0 | 0,76 |
| 2. |  | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» | Ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| 3. |  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | М.п. | 182,0 | 204,0 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 0,69 |
| 4. |  | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Ед. | 98 | 122 | 213 | 150 | 150 | 1,2 |
| 5. |  | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям; | Ед. | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0,75 |
| 6. |  | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства- | Ед. | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 1 |

4.Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат* |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | Усл. ед. | 1 | В течении года | 10 949,6 |  | 993,9 | 12007,6 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 3 Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» | Усл.ед. | 1 | В течении года | 38,0 |  | 39,9 | 41,7 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 6 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | Усл. ед. | 1 | В течении года | 335,8 | 352,1 |  |  | 368,2 |  |
| 4 | Подпрограмма 1 Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Усл.ед. | 1 | В течении года | 2 040,6 | 2 140,0 |  |  | 2 237,7 |  |
| 5 | Подпрограмма 4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям | Усл. ед. | 1 | В течении года | 420,0 | 440,5 |  |  | 460,6 |  |
| 6 | Подпрограмма 2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Усл.ед. | 1 | В течении года | 8 292,00 | 5 202,8 |  |  | 7 271,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 22 076,0 | 9 169,2 |  |  | 22 386,8 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 53 632,0 |  |  |  |  |  |

*количественные показатели установлены в подпрограммах

5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов | Томилина Т.Т. Яременко М.В. Пентин Р.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов |  | 983 | 0503 | 60005 00141 | 244 | 10 949,6 | 993,9 | 12007,6 |
| 1.2 | Подпрограмма 3 Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» |  | 983 | 0503 | 60003 00162 | 244 | 38,0 | 39,9 | 41,7 |
| 1.3 | Подпрограмма 6 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных |  | 983 | 0503 | 60006 00141 | 244 | 335,8 | 352,1 | 368,2 |
| 1.4 | Подпрограмма 1 Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; |  | 983 | 0503 | 60001 00141 | 244 | 2 040,6 | 2 140,0 | 2 237,7 |
| 1.5 | Подпрограмма 4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям |  | 983 | 0503 | 60004 00141 | 244 | 420,0 | 440,5 | 460,6 |
| 1.6 | Подпрограмма 2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства |  | 983 | 0503 | 60002 00141 | 244 | 8 292,00 | 5 202,8 | 7 271,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 53 632,0 |  |  |

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025годов:

Общий объем финансирования Программы составляет  53 632,0тыс. рублей.

При расчетах объема финансирования Программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, проектно-сметный метод.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год план (2023) | Отчетный год факт (2023) | Отчетный год исполнение % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | Тыс. руб. | 12 546,5 | 10 949,6 |  |  |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» | Тыс. руб. | 30,0 | 38,0 |  |  |  |
| 3. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | Тыс. руб. | 344,6 | 335,8 |  |  |  |
| 4. | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Тыс. руб. | 361,9 | 2 040,6 |  |  |  |
| 5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям | Тыс. руб. | 959,2 | 420,0 |  |  |  |
| 6. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Тыс. руб. | 5 677,3 | 8 292,00 |  |  |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Пентин Роман Юрьевич – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Чечот Ирина Олеговна – директор МКУ «Информационный центр» |
| Цель подпрограммы | Приведение в качественное состояние малых архитектурных форм на территории муниципального образования город Ломоносов; |
| Задачи подпрограммы | РРазмещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм и стендов на территории муниципального образования город Ломоносов |
| Показатели результатов подпрограммы | - Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, полусферы, урны) с расчисткой старой поверхности. - Закупка и поставка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, декоративная малая архитектурная форма). - Содержание малых архитектурных форм и стендов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 6 418,3 тыс. руб. 2023 год – 2040,6 тыс. руб. 2024 год – 2 140,0 тыс. руб. 2025 год – 2 237,7 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, включая ремонт, содержание 
малых архитектурных форм (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Ремонт скамеек (покраска) по адресам: Победы 19-21, Ораниенбаумский 43/3-45/3, Красного флота 1-3, Федюнинского 3/1, Кронштадтская 4, Ломоносова 2, Ораниенбаумский 38, Центральная 10/12. Ремонт урн (покраска) по адресам: Ораниенбаумский 43/2, Швейцарская 1, Швейцарская 8/2, Швейцарская 10, Федюнинского 5/4, 5/3, 5/2 Ремонт полусферы (покраска) по адресам: Жоры Антоненко 8, Жоры Антоненко 6/1, Жоры Антоненко 14А, Скуридина 6, Победы 20/2, Победы 22/7, Победы 19-21, Александровская 32А,Б,В, Александровская 38 Б. Ремонт вазонов (покраска) по адресам: Победы 2, Ораниенбаумский 43/3 и 45/3, Федюнинского 3/1, Швейцарская 1 | м² | 279 | 2-3 кв. 2023 год | 101,3 | 1 987,2 | 2 078,0 | Пентин Р.Ю. |
| 2. | Закупка и установка нового оборудования по адресам: Красноармейская 19, Богумиловская д.13 - д. 15, Победы 36 к.1, Костылева 16. | шт. | 15 | 2-3 кв. 2023 год | 1 433,4 |  |  |  |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм. | усл.ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2023 года | 360,2 |  |  |  |
| 4. | Содержание информационных щитов и стендов | шт. | 20 | В течение года | 145,7 | 152,8 | 159,7 | Чечот И.О. |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 040,6 | 2 140,0 | 2 237,7 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 6 418,3 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановом периоде 2024-2025 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 418,3 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60001 00141 244 – 5960,1 тыс. руб.

КБК 983 0503 60001 У0141 244 – 458,2 тыс. руб.

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства.
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Яременко Михаил Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Реализация мероприятий по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние спортивных и детских площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок. 2. Выполнение работ по ремонту оборудования детских, спортивных площадок. 3. Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок. 4. Установка детского, спортивного оборудования, других элементов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 20 765,8 тыс.руб. 2023 год – 8 292,0 тыс.руб. 2024 год – 5 202,8 тыс.руб. 2025 год – 7 271,0 тыс.руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок на территории МО г. Ломоносов. | усл. ед. | 1 | 1-4 кв. 2023 год, | 1 400,00 | 5 202,8 | 7 271,0 |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту оборудования детских, спортивных площадок (Александровская д. 28, Профсоюзная д. 11а, Швейцарская д.1, ул. Победы, д. 16/12- ул. Швейцарская, д.10, ул. Скуридина д.2, ул. Победы д. 36. к.2) | усл. ед. | 1 | 2-3 кв. 2023 год | 1 740,00 |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок (Профсоюзная д. 11а, Ораниенбаумский д. 38, ул. Центральная, д.10/12) | усл. ед. | 1 | 2-3 кв. 2023 год | 3 422,00 |  |  |  |
| 4. | Установка нового оборудования (ул.Центральная, д.10/12, Ораниенбаумский д. 38, Иликовский пр., д.24) | усл. ед. | 1 | 2 кв. 2023 года | 1 414,00 |  |  |  |
| 5. | Замена песка в песочницах | м.куб. | 70 | 2 кв. 2023 года | 196,00 |  |  |  |
| 6. | Заливка катка (Ораниенбаумский пр., д.37/2) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2023 года | 120,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8 292,00 |  |  |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 20 765,8 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20 765,8 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60002 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, а также на основании сметных расчетов

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  № 3

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна - начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов с учетом положений «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» |
| Показатели результатов подпрограммы | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановом периоде 2024 - 2025 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 119,6 тыс. руб. 2023 год – 38,0 тыс.руб. 2024 год- 39,9 тыс. руб. 2025 год – 41,7 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| 1 | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов по адресам: - Ораниенбаумский проспект , д. 39А; - ул. Победы, д. 1; - ул. Александровская, д. 20/16; - ул. Швейцарская, д. 3; - ул. Красного Флота, д. 5 | Усл. ед. | 5 | 2023 год (II-IV кв) | 38,0 |  | - | - |  |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов (по обращениям граждан ) | Усл. ед. | 5 | 2024 (II-IV кв) | - | 39,9 |  |  | - |  |
| 3 | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов (по обращениям граждан) | Ус. ед. | 5 | 2025 (II-IV кв) | - | - |  |  | 41,7 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 38,0 | 39,9 |  |  | 41,7 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 119,6 |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 119,6  тыс. рублей.

КБК 983 0503 60003 00162 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №4

Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к мероприятиям

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Пентин Роман Юрьевич – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение оформления территорий МО г. Ломоносов к мероприятиям |
| Задачи подпрограммы | Украшение территории муниципального образования город Ломоносов в традиционном стиле. |
| Показатели результатов подпрограммы | Размещение, элементов оформления к праздничным. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 1 321,1 тыс. руб. 2023 год – 420,0 тыс. руб. 2024 год – 440,5тыс. руб. 2025 год – 460,6тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к мероприятиям (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Украшение территории МО г. Ломоносов по адресам: Жоры Антоненко дом.8, Пулеметчиков дом 20. | усл.ед. | 1 | 4 кв. 2023 год | 420,0 |  |  |  |
| 2 | Украшение территории МО г. Ломоносов по отдельным планам. | усл.ед. | 1 | 4 кв. 2024 год |  | 440,5 |  |  |
| 3 | Украшение территории МО г. Ломоносов по отдельным планам. | усл.ед. | 1 | 4 кв. 2025 год |  |  | 460,6 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 420,0 | 440,5 | 460,6 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 1 321,1 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановом периоде 2024-2025 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 321,1 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60004 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  № 5

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна - начальник отдела благоустройства МА МО г.Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий МО г. Ломоносов |
| Задачи подпрограммы | Содержание и ремонт покрытий внутриквартальных территорий МО г. Ломоносов |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов; 2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов после зимнего периода и по обращениям граждан. 3. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 23 951,1 тыс. руб. 2023 год – 10 949,6 тыс.руб. 2024 год- 993,9 тыс. руб. 2025 год – 12 007,6 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий  (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| 1 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - ул. Александровская, д. 28, ул. Александровская, д. 32б- ул. Костылева, д. 19; - ул. Ж. Антоненко, д. 2; - ул. Красного Флота д. 4, д. 6, д. 18/48, д. 30; - ул. Сафронова, д. 10; - ул. Швейцарская, д. 10- ул. Победы д. 16/12; - ул. Швейцарская, д. 7- ул. Красноармейская, д. 27 (пеш. дорожка); - ул. Красноармейская, д. 19; - ул. Профсоюзная , д. 25; - пер. Петровский, д. 4; - ул. Победы, д. 36 к.2; - ул. Федюнинского, д. 3/2; - ул. Центральная - ул. Авроры (проезд) | Кв.м. | 7032 | 2023 год (II-IV кв) | 9 584,7 |  | - | - |  |  |
|  | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - По мере выявления | Кв.м. | 7032 | 2025 год (II-IV кв) | - | - |  |  | 10 510,8 |  |
| 2. | Текущий ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. | 415 | 2023 (II-IV кв) | 947,8 | - |  |  | - |  |
|  | Текущий ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. | 415 | 2024 (II-IV кв) | - | 993,9 |  |  | - |  |
|  | Текущий ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. | 415 | 2025 (II-IV кв) | - | - |  |  | 1039,4 |  |
| 3 | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ | Ус. Ед. | 7 | 2023 (I-II кв) | 417,1 | - |  |  | - |  |
|  | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ (в соответствии с п.1) | Усл. ед. | 7 | 2025 (I-II кв) | - | - |  |  | 457,4 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 10 949,6 | 993,9 |  |  | 12007,6 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 23 951,1 |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 951,1 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60005 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №6

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Пентин Роман Юрьевич – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г.Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МО г. Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МО г. Ломоносов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 1 056,1 тыс. руб. 2023 год – 335,8 тыс. руб. 2024 год – 352,1 тыс. руб. 2025 год – 368,2 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов по адресам: Красного флота 34А, Красного флота 30, Ораниенбаумский пр. 19, Ораниенбаумский пр. 45 к.3, Победы 19-21, Михайловская 25А, Победы 18, Михайловская 22. Покраска газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов по адресам: Красноармейская 23-27, Красноармейская 23А, Ораниенбаумский пр. 49 к.1, Красного флота 34А, Красного флота 30. Установка газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов по адресам: Рубакина 12, Красноармейская 37. | М.п. | 141 | 2-4 кв. 2023 год | 335,8 | - | - |  |
| 2 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 141 | 2-4 кв. 2024 год | - | 352,1 | - |  |
| 3 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 141 | 2-4 кв. 2025 год | - | - | 368,2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 335,8 | 352,1 | 368,2 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 1 056,1 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановом периоде 2024-2025 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 056,1 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60006 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.