МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2023						 	               №  72/01-02

О внесении изменений в муниципальную

программу по озеленению территории

МО г. Ломоносов на 2023 год

и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с п. п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов 28.10.2022 № 125/01-02 (с изменениями от 18.05.2023 № 62/01-02), изложив её в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 					   А.А. Фадеева

Прохорова Наталья Викторовна

Приложение

к Постановлению МА МО г.Ломоносов

от 05.07.2023 № 72/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопросов местного значения

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и

«проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и

проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга» (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Прохорова Н.В., ведущий специалист отдела благоустройства местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Эффективное управление территориями зеленых насаждений общего пользования местного значения, сохранение их средообразующих, защитных, оздоровительных рекреаций и иных функций на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение содержания территорий зеленых насаждений местного значения 2) обеспечение профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями 3) обеспечение функционирования, безопасности, долговечности и нормативного состояния территорий зеленых насаждений 4) содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 5) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 6) вырезка ветвей деревьев /кронирование |
| Конечные результаты муниципальной программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования г.Ломоносов, путем озеленения территорий зелеными насаждениями, сноса аварийных деревьев, создание благоприятных условий для отдыха населения, улучшение экологической обстановки, повышение комфортности городской среды |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | Количество высаженных цветов. Количество снесенных деревьев, Количество высаженных деревьев, кустарников, Площадь восстановленных газонов, Количество кустов и деревьев, из числа высаженных ранее подлежащих уходу |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы – 52 781,1 тыс. руб. 2023 год - 17 246,1 тыс. руб. 2024 год - 17 370,6 тыс. руб. 2025 год - 18 164,4 тыс. руб. |

1. Общие положения

В соответствии п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляют работы по озеленению территории муниципального образования, включающие:

За предшествующие годы:

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высажено кустов, деревьев | 270 | 10 | 1050 | 302 |
| Снесено деревьев | 58 | 125 | 63 | 26 |
| Отремонтировано газонов | 1883,2 | 0 | 1200 | 1247,6 |
| Высажено цветов | 49 894 | 42 765 | 46 420 | 46 120 |
| Количество деревьев и кустов, подлежащих уходу | 4225 160 | 6419 210 | 6419 210 | 3460 269 |

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основными целями и задачами Программы являются: повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности на территории муниципального образования город Ломоносов.

Обеспечение содержания территорий зеленых насаждений местного значения, которое включает комплекс профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями, в результате которого обеспечивается функционирование и безопасность, долговечность и нормативное состояние территорий зеленых насаждений общей площадью 237 457 кв.м.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчет- ному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2021) | Отчетный год (2022) | Текущий год (2023) | Первый год планового периода (2024) | Второй год планового периода (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Ломоносов: - повышение комфортности городской среды; - обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности; - обеспечение содержания территорий зеленых насаждений местного значения; - обеспечение профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями; - обеспечение функционирования, безопасности и нормативного состояния территорий зеленых насаждений; - содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; - проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | Количество высаженных цветов | Шт. | 46420 | 46120 | 46650 | 46650 | 46650 | 1,01 |
| 2. |  | Количество снесенных деревьев | Шт. | 63 | 26 | 20 | 20 | 20 | 0,77 |
| 3. |  | Количество высаженных деревьев, кустарников | Шт. | 1050 | 302 | 213 | 213 | 213 | 0,71 |
|  |  | Количество кустов и деревьев, из числа высаженных ранее подлежащих уходу | Шт. | 6419 210 | 3460 269 | 3739 346 | 3739 346 | 3739 346 | 1,1 |
|  |  | Площадь восстановленных газонов | М2 | 1200 | 1247,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,8 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |  | -9- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов зеленых насаждений (посадка цветов и уход за ними) - ул. Победы д. 16/12-18, ул. Александровская д. 27-29, ул. Красноармейская д.21, 37а ул. Сафронова д. 6, Михайловская дом 18, Ораниенбаумский проспект д. 33/1-37/1, д. 43/3- д. 45/3, ул. ул.Федюнинского дом 5/1 Кронштадская ул. дом 4, ул.Красноармейская, д.19,29, ул.Швейцарская д.1, д.9 | Шт. | 2023 год - 46650 2024 год - 46650 2025 год - 46650 | 2-4 кв. 2023 год 2-4 кв. 2024 год 2-4 кв. 2025год | 3 578,0 | 3 810,6 | 3 984,8 |  |  |
| 2 | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее): ул. Скуридина 1-3, 6; ул.Победы, д.15, 16/12, 19, 21а, 22/7, 36 к.1. к.2; ул. Швейцарская, д. 1, ул. Профсоюзная д. 11а; Ораниенбаумский пр. 33/1д. 37/1, д. 43/3-д. 45/3, д. 49/1, д. 39/1, д.39/2, д. 31 ул. Федюнинского д. 3/1- д. 3/2, -д. 5/1, 5/4., ул. Кронштадтская д. 4, ул. Сафронова, д. 6, ул.Красного Флота дом 1-3, 7 ул.Александровская д.31, ул.Некрасова д.1 ул.Михайловская дом 18,18-а, ул. Красноармейская, д.6, д.19, д.29, ул.Владимирская д.18А, ул.Костылева д.17 - деревья/кустарники | Шт. | 2023 год – 346/3739 2024 год – 346/3739 2025 год – 346/3739 | 2-3 кв. 2023 год 2-3 кв. 2024 год 2-3 кв. 2025год | 1 657,0 | 1 655,7 | 1 731,4 |  |  |
|  | Организация работ по компенсационному озеленению - деревья -кустарники | Шт. | 2023 год - 13; 200 2024 год - 13; 200 2025 год - 13; 200 | 3 кв. 2023 год 3 кв. 2024 год 3 кв. 2025 год |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт объектов зеленых насаждений (снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев), расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | Шт. | 2023 год - 9 2024 год – 9 2025 год - 9 | 1-4 кв. 2023 год 1-4 кв. 2024 год 1-4 кв. 2025 год | 25,9 | 64,5 |  | 67,5 |  |
| 4 | Проведение санитарных рубок на территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» | Шт. | 2023 год - 11 2024 год -11 2025 год - 11 | 1-4кв. 2023 год 1-4кв. 2024 год 1-4кв. 2025 год | 81,6 | 214,3 |  | 224,1 |  |
| 5 | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения) | М2 | 2023 год - 237457 2024 год - 237457 2025 год - 237457 | 1-4 кв. 2023год 1-4 кв. 2024год 1-4 кв. 2025год | 9 999,0 | 10 873,4 |  | 11 370,3 |  |
| 6 | Ремонт объектов зеленых насаждений (ремонт газонов) | М2 | 2023 год - 1000 2024 год -1000 2025 год -1000 | 2-3 кв. 2023год 2-3 кв. 2024год 2-3 кв. 2025год | 441,6 | 463,1 |  | 484,2 |  |
| 7 | Вырезка ветвей деревьев, ремонт газона | Шт. | 2023 год - 40 2024 год -40 2025 год -40 | 1-4кв. 2023 год 1-4кв. 2024 год 1-4кв. 2025 год | 156,0 | 163,6 |  | 171,1 |  |
| 8 | Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | Усл.ед. | 2023 год - 1 | 1-4 кв.2023 год | 1 187,5 | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Предоставление доступа к системе ГИСБИС, сопровождение и техподдержка пользователей | Усл.ед | 2023 год - 1 2024 год -1 2025 год -1 | 1-4кв. 2023 год 1-4кв. 2024 год 1-4кв. 2025 год | 119,5 | 125,4 |  | 131,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 17 246,1 | 17 370,6 |  | 18 164,4 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 52 781,1 |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений | Прохорова Н.В. | 983 | 0503 | 60200 00151 | 244 | 17 246,1 | 17 370,6 | 18 164,4 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 52 781,1 |  |  |

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025годов:

Общий объем финансирования Программы составляет 52 781,1 тыс. рублей.

- При расчетах объема финансирования содержания, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался   нормативный метод;

- При расчетах объема финансирования паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

- При расчетах объема финансирования поставки земли, для определения и обоснования НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

- При расчетах объема финансирования по остальным мероприятиям Программы, для определения и обоснования НМЦК использовался проектно-сметный метод (основание локально-сметный расчет).

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год план (2023) | Отчетный год факт (2023) | Отчетный год исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество высаженных цветов | Шт. | 46120 | 46650 |  |  |  |
|  | Количество снесенных деревьев | Шт. | 40 | 20 |  |  |  |
|  | Количество высаженных кустарников | Шт. | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Количество высаженных деревьев | Шт. | 20 | 14 |  |  |  |
|  | Площадь восстановленных газонов | М2 | 1247,6 | 1000 |  |  |  |