МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.07.2023					 		           № 73/01-02

О внесении изменений в муниципальную программу

по благоустройству территорий муниципального

образования город Ломоносов «Формирование

комфортной городской среды» на 2023 год

и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с п.п. 46, п.2, ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования город Ломоносов «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов 28.10.2022 № 123/01-02 (с изменениями на 31.01.2023), изложив её в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 					А.А.Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение

к Постановлению МА МО г. Ломоносов

от 05.07.2023 № 73/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения по благоустройству

территории муниципального образования город Ломоносов «Формирование комфортной городской среды»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

по благоустройству территории  муниципального образования город Ломоносов «Формирование комфортной городской среды»

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Томилина Тамара Тихоновна |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист отдела благоустройства Яременко Михаил Валерьевич |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности городской среды, улучшение условий жизни и отдыха жителей МО г. Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. |
| Задачи муниципальной программы | Создание и проектирование внутриквартальных территорий для жителей МО г. Ломоносов; Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий муниципального образования город Ломоносов |
| Конечные результаты муниципальной программы | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, повышение уровня комфортности городской среды. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Выполнение работ по комплексному благоустройству; - Разработка проектов благоустройства; -Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для открытия ордеров ГАТИ. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Общие затраты на реализацию программы - 79 331,6 тыс.руб. 2023 год - 22 064,3 тыс.руб. 2024 год - 37 000,0 тыс.руб. 2025 год - 20 267,3 тыс.руб. |

- Общие положения

В соответствии с п.9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий «Формирование комфортной городской среды». За предшествующие 2020-2022 годы выполнено комплексное благоустройство по следующим адресам:

1. 2020 год- ул. Красного Флота д. 1,3- ул. Сафронова, д.2,4;

2. 2021 год- ул. Победы д. 15 ; ул. Победы д. 19, 21а- ул. Швейцарская, д. 16/1, 18/1, 18/2;

3. 2022 год- ул. Красного Флота д. 7, 9/46- ул. Сафронова д. 8, 10- ул. Александровская д. 40, 42

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты

от выполнения программы

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов. Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Создание и проектирование внутриквартальных территорий для жителей МО г. Ломоносов. Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий муниципального образования город Ломоносов.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2021) | Отчетный год (2022) | Текущий год (2023) | Первый год планового периода (2024) | Второй год планового периода (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение работ по комплексному благоустройству | Ед. | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,0 |
| 2. |  | Разработка проектов благоустройства | Ед. | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,25 |
| 3. |  | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для открытия ордеров ГАТИ. | Ед. | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,0 |

4. Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству: - ул. Александровская, д. 45; - ул. Александровская, д. 5; - ул. Красная, напротив дома № 24; - ул. Токарева, д. 18а | Ед. | 4 | 2023 год | 20 479,7 |  | - | - |  |  |
|  | - Ораниенбаумский проспект, д. 49 корпус 1 | Ед. | 1 | 2024 год | - |  | 36500,0 | - |  |  |
|  | - Костылева д. 16 | Ед. | 2 | 2025 год | - |  | - | 18471,5 |  |  |
| 2 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресам: - ул. Александровская, д. 45; - ул. Александровская, д. 5; - ул. Красная, напротив дома № 24; - ул. Токарева, д. 18а | Ед. | 4 | 2023 год | 191,5 |  | - | - |  |  |
|  | - Костылева д. 16 | Ед. | 2 | 2025 год | - |  | - | 133,7 |  |  |
| 3 | Разработка проектов благоустройства: - ул. Костылева, д. 16 | Ед. | 1 | 2023 год | 596,0 |  | - | - |  |  |
|  | - ул. Ж. Антоненко, д. 8 | Ед. | 1 | 2024 год | - |  | 500,0 | - |  |  |
|  | - пер. Петровский, д. 4 | Ед. | 1 | 2025 год | - |  | - | 1400,8 |  |  |
| 4 | Корректировка проекта комплексного благоустройства территории, ограниченной улицами: Михайловской, Швейцарской, Дегтярева и Парковым переулком | Ед. | 1 | 2023 год | 580,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для открытия ордеров ГАТИ: - ул. Александровская, д. 5, 45, ул. Красная, напротив дома № 24, ул. Токарева, д. 18а | Ед. | 4 | 2023 год | 217,1 | - |  |  | - |  |
|  | - ул. Костылева, д. 16 |  |  | 2025 год | - | - |  |  | 261,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 22 064,3 | 37 000,0 |  |  | 20 267,3 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 79 331,6 |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов «Формирование комфортной городской среды» | Томилина Т.Т. Яременко М.В. . | 983 | 0503 | 60300 00141 | 244 | 22 064,3 | 37 000,0 | 20 267,3 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 79 331,6 |  |  |

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2023 год и плановый период 2024-2025годов:

Общий объем финансирования Программы составляет 79 331,6 тыс. рублей.

При расчетах объема финансирования Программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, проектно-сметный метод.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год план (2023) | Отчетный год факт (2023) | Отчетный год исполнение % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству. | тыс. руб. | 27 322,3 | 20 479,7 |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов благоустройства | тыс. руб. | 1275,0 | 1176,0 |  |  |  |
| 3. | Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для открытия ордеров ГАТИ. | Тыс. руб. | 52,3 | 217,1 |  |  |  |