МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2023						                                               № 118/01-02

Об утверждении муниципальной программы

по благоустройству территорий

муниципального образования город Ломоносов

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

В соответствии с пп. 46. 46-2,46-3,47, 58, п.2, ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования город Ломоносов» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 				А.А.Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение

к Постановлению МА МО 								   г. Ломоносов

от 30.10.2023 № 118/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения «Благоустройство

территории муниципального образования город Ломоносов»

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

«Благоустройство территории муниципального образования город Ломоносов»

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов 
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Томилина Тамара Тихоновна |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Яременко Михаил Валерьевич; Ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Аммосова Екатерина Андреевна Директор МКУ «Информационный центр»- Чечот Ирина Олеговна |
| Подпрограммы муниципальной программы | №1 - Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; №2-Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства; №3 - Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; №4 - Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к праздничным мероприятиям; №5- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий; №6 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных. №7- Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО г. Ломоносов, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, повышение уровня благоустройства, улучшение условий жизни и отдыха жителей МО г. Ломоносов. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние спортивных, детских площадок. Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм и стендов. Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений. Обеспечение оформление территории МО г. Ломоносов к мероприятиям. Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов, по обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. Приведение в порядок воинских захоронений. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Реализация мероприятий программы, повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Ломоносов, улучшение условий жизни и отдыха жителей. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов - Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных; - Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; - Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям; - Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства - Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 78 722,2 тыс. руб. 2024 год - 33 101,8 тыс.руб. 2025 год- 23 300,1 тыс. руб. 2026 год – 22320,3 тыс. руб. |

- Общие положения

В соответствии с п.9 ч.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по благоустройству внутриквартальных территорий. За предшествующие 2020-2023 годы выполнены следующие виды работ:

1. Отремонтировано покрытий- 33576,8 кв.м.,

2. Выполнена разметка на внутриквартальных территориях для ММГН  «Парковка для инвалидов» -  20 адресов;

3. Выполнены работы по	размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных-  680,0 м.п.;

4. Выполнение работ по размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм - 80 адресов;

5. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям- 29 адресов;

6. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства- 84 адреса.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты

от выполнения программы

Приведение в надлежащее состояние спортивных, детских площадок.

Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм и стендов.

Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений.

Обеспечение оформление территории МО г. Ломоносов к мероприятиям.

Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий.

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов, по обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Приведение в порядок воинских захоронений.

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов.

Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Ломоносов.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год (2023) | Текущий год (2024) | Первый год планового периода (2025) | Второй год планового периода (2026) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов | 1.Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | Кв.м. | 9875,0 | 7447,0 | 4884,0 | 4884,0 | 4884,0 | 0,75 |
| 2. |  | 2.Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; | Ед. | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| 3. |  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | М.п. | 204,0 | 141,1 | 703 | 703 | 703 | 0,7 |
| 4. |  | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Ед. | 122 | 213 | 93 | 150 | 150 | 1,7 |
| 5. |  | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям; | Ед. | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1,5 |
| 6. |  | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства- | Ед. | 78 | 79 | 81 | 81 | 81 | 1,01 |
| 7 |  | Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат* |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Усл. ед. | 1 | В течении года | 2 297,3 |  | 1 260,6 | 1 313,8 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Усл. ед. | 1 | В течении года | 13 646,1 |  | 6 287,9 | 6 539,5 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; | Усл. ед. | 1 | В течении года | 20,5 | 21,4 |  |  | 22,2 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям | Усл. ед. | 1 | В течении года | 1 918,2 | 1 998,0 |  |  | 2 077,7 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий. | Усл. ед. | 1 | В течении года | 13 754,4 | 12 205,8 |  |  | 10 779,9 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | Усл. ед. | 1 | В течении года | 1 450,3 | 1 510,7 |  |  | 1 570,9 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. | Усл. ед. | 1 | В течении года | 15,0 | 15,7 |  |  | 16,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 33 101,8 | 23 300,1 |  |  | 22 320,3 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 78 722,2 |  |  |  |  |  |

*количественные показатели установлены в подпрограммах

5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов | Томилина Т.Т. Яременко М.В. Аммосова Е.А. Чечот И.О. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий |  | 983 | 0503 | 60005 00141 | 244 | 13754,4 | 12205,8 | 10779,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 3 Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; |  | 983 | 0503 | 60003 00162 | 244 | 20,5 | 21,4 | 22,2 |
| 1.3 | Подпрограмма 6 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных |  | 983 | 0503 | 60006 00141 | 244 | 1450,3 | 1510,7 | 1570,9 |
| 1.4 | Подпрограмма 1 Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; |  | 983 983 | 0503 0503 | 60001 00141 60001 У0141 | 244 244 | 2 137,3 160,0 | 1039,9 166,7 | 1140,4 173,4 |
| 1.5 | Подпрограмма 4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям |  | 983 | 0503 | 60004 00141 | 244 | 1918,2 | 1998,0 | 2077,7 |
| 1.6 | Подпрограмма 2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства |  | 983 | 0503 | 60002 00141 | 244 | 13 646,1 | 6287,9 | 6539,5 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |  | 983 | 0503 | 60007 00161 | 244 | 15,0 | 15,7 | 16,3 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 78 722,2 |  |  |

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026годов:

Общий объем финансирования Программы составляет  78 722,2 тыс. рублей.

При расчетах объема финансирования Программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, проектно-сметный метод.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2023) | Отчетный год план (2024) | Отчетный год факт (2024) | Отчетный год исполнение % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | Тыс. руб. | 10 949,6 | 13 754,4 |  |  |  |
| 2. | Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; | Тыс. руб. | 38,0 | 20,5 |  |  |  |
| 3. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | Тыс. руб. | 335,8 | 1450,3 |  |  |  |
| 4. | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Тыс. руб. | 2 040,6 | 2297,3 |  |  |  |
| 5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям | Тыс. руб. | 420,0 | 1918,2 |  |  |  |
| 6. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Тыс. руб. | 8 292,0 | 13 646,1 |  |  |  |
| 7 | Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. | Тыс.руб. | - | 15,0 |  |  |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Аммосова Екатерина Андреевна – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Чечот Ирина Олеговна – директор МКУ «Информационный центр» |
| Цель подпрограммы | Приведение в качественное состояние малых архитектурных форм на территории муниципального образования город Ломоносов; |
| Задачи подпрограммы | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм и стендов на территории муниципального образования город Ломоносов |
| Показатели результатов подпрограммы | - Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, полусферы, урны) с расчисткой старой поверхности. - Закупка и поставка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, декоративная малая архитектурная форма, информационные стенды). - Содержание малых архитектурных форм и стендов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 4871,7 тыс. руб. 2024 год – 2297,3 тыс. руб. 2025 год – 1260,6 тыс. руб. 2026 год – 1313,8 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, включая ремонт, содержание 
малых архитектурных форм (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Ремонт скамеек (покраска) на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов. Ремонт урн (покраска) на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов. | м² | 761,5 | 2-3 кв. 2024г,2025г, 2026 г. | 464,3 | 487,0 | 509,2 |  |
| 2. | Закупка и установка нового оборудования по адресам: г.Ломоносов, ул. Центральная, д. 10-12, ул. Сафронова 10, ул. Кронштадская, д.6/49, ул. Победы, д. 22/7, Ораниенбаумский пр-т, д.21, ул.Владимирская, д. 23, ул.Красного Флота , д.30, ул. Красного Флота, д. 30 а- ул. Красноармейская, д.35а, Александровская,д. 51 а, ул. Победы, д. 36.1, ул.Красноармейская д. 27 -д.23, ул. Владимирская, д. 26 , Ораниенбаумский пр-т, д. 37.2, Иликовский пр-т, д.24, Ораниенбаумский пр-т, д.38, Еленинская, д,24, | усл.ед.. | 93 | 2-3 кв. 2024 г. | 1090,3 | - | - |  |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм. | усл.ед. | 1 | 1 - 4 кв. 2024г,2025г, 2026 г. | 582,7 | 606,9 | 631,2 |  |
| 4. | Содержание информационных щитов и стендов | шт. | 20 | В течение года 2024г, 2025г, 2026г. | 160,0 | 166,7 | 173,4 | МКУ |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2297,3 | 1260,6 | 1313,8 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 4871,7 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4871,7 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60001 00141 244 –4371,6 тыс. руб.

КБК 983 0503 60001 У0141 244 - 500,1 тыс. руб.

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Ведущий специалист отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                Е.А.Аммосова

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства.
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Яременко Михаил Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Реализация мероприятий по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние спортивных и детских площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок. 2. Выполнение работ по ремонту оборудования детских, спортивных площадок. 3. Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок. 4. Установка детского, спортивного оборудования, других элементов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 26 473,5 тыс.руб. 2024 год – 13 646,1 тыс.руб. 2025 год – 6 287,9 тыс.руб. 2026 год – 6 539,5 тыс.руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок на территории МО г. Ломоносов (находящихся на балансе МА МО г. Ломоносов). | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 1 410,8 | 6 287,9 | 6 539,5 |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок (ул. Швейцарская д. 1, Ораниенбаумский пр 21 к. 2, ул. Федюнинского д.3 к.2, ул. Победы д. 22/7, ул. Богумиловкая 13,15,(Красного флота д.6), Ораниебаумский пр. 21, ул. Победы д. 36 к.1, ул. Победы 16/12, ул. Александровская 36 абв, ул. Александровская 32 абв, ул. Александровская 15/14, ул. Скуридина д. 9, ул. Александровская д. 28) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 4 245,3 |  |  |  |
| 3. | Установка нового оборудования (Ораниенбаумский пр. д.37 к.1, ул. Швейцарская д. 1, Ораниенбаумский пр. 21 к. 2, ул. Федюнинского д.3 к.2, ул. Победы д. 22/7, Дворцовый д.49, ул. Красного флота д.7, Дворцовый пр. д. 35, Ораниенбаумский пр., дом 47, ул. Богумиловская 13,15,(Красного флота д.6), Ораниебаумский пр. 21, Победы д. 36 к.1, Победы д. 36 к.2, Ораниенбаумский пр. 43/3,45/3, ул. Победы д. 16/12, Ораниенбаумский пр. д. 27,29,31, ул. Александровская 36 абв, ул. Александровская 32 абв, ул. Скуридина д. 9, ул. Пулеметчиков д. 20 ) | усл. ед. | 1 | 2 и 3 кв. 2024г 2025г 2026 г | 7 600,0 |  |  |  |
| 4. | Замена песка в песочницах (находящихся на балансе МА МО г.Ломоносов). | м.куб. | 72 | 2 кв. 2024г 2025г 2026 г | 210,0 |  |  |  |
| 5. | Заливка катка (Ораниенбаумский пр., д.37/2) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 180,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13 646,1 |  |  |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 26 473,5 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 473,5 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60002 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, а также на основании сметных расчетов

Главный специалист ОБ МА МО г. Ломоносов                                                М.В. Яременко

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  № 3

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна - начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов с учетом положений «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» |
| Показатели результатов подпрограммы | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановом периоде 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 64,1 тыс. руб. 2024 год – 20,5 тыс.руб. 2025 год- 21,4 тыс. руб. 2026 год – 22,2 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| 1 | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов по адресам: - ул. Владимирская, д. 18А - Иликовский пр., д. 30/2 - ул. Федюнинского, д. 5/4 | Усл. ед. | 3 | 2024 год (II-IV кв) | 20,5 |  | - | - |  |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов (по обращениям граждан ) | Усл. ед. | 3 | 2025 (II-IV кв) | - | 21,4 |  |  | - |  |
| 3 | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов (по обращениям граждан) | Ус. ед. | 3 | 2026 (II-IV кв) | - | - |  |  | 22,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 20,5 | 21,4 |  |  | 22,2 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 64,1 |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 64,1 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60003 00162 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                             Т.Т. Томилина

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №4

Временное размещение, содержание элементов оформления к мероприятиям

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Аммосова Екатерина Андреевна – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение оформления территорий МО г. Ломоносов к мероприятиям |
| Задачи подпрограммы | Украшение территории муниципального образования город Ломоносов в традиционном стиле. |
| Показатели результатов подпрограммы | Размещение, элементов оформления к праздничным мероприятиям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 5 993,9 тыс. руб. 2024 год – 1 918,2 тыс.руб. 2025 год – 1 998,0 тыс. руб. 2026 год – 2 077,7 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к мероприятиям (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Украшение территории МО г. Ломоносов по адресам: Жоры Антоненко дом.8, Пулеметчиков дом 20, ул. Скуридина, д. 6, Ораниенбаумский пр., д.43/3- 45/3, ул. Красноармейская, д. 19, ул. Федюнинского, д. 5/1 | усл.ед. | 1 | 1 кв.,4 кв. 2024 год | 1 918,2 |  |  |  |
| 2 | Украшение территории МО г. Ломоносов по отдельным планам. | усл.ед. | 1 | 1 кв., 4 кв. 2025 год |  | 1 998,0 |  |  |
| 3 | Украшение территории МО г. Ломоносов по отдельным планам. | усл.ед. | 1 | 1 кв., 4 кв. 2026 год |  |  | 2 077,7 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1918,2 | 1998,0 | 2077,7 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 5 993,9 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 993,9 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60004 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Ведущий специалист отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                Е.А. Аммосова

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  № 5

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна - начальник отдела благоустройства МА МО г.Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий МО г. Ломоносов |
| Задачи подпрограммы | Содержание и ремонт покрытий внутриквартальных территорий МО г. Ломоносов |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов; 2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов после зимнего периода и по обращениям граждан. 3. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 36 740,1 тыс. руб. 2024 год – 13 754,4 тыс. руб. 2025 год- 12 205,8 тыс. руб. 2026 год – 10 779,9 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| 1 | 1.1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - Ораниенбаумский пр., д. 45 к.3; - Ораниенбаумский пр., д. 47; - ул. Александровская, д. 51А; - ул. Рубакина, д. 12-14; - ул. Победы, д. 26А; - ул. Сафронова, д. 6- ул. Красного Флота, д. 7А (проезд); - ул. Токарева, д. 12; - ул. Федюнинского, д. 14 к.1; - ул. Федюнинского, д. 14 к.2; - ул. Федюнинского, д. 16; - ул. Кипренского (проезд), пл. Обороны- ул. Красная (пеш. дорожка) - Ораниенбаумский пр., д.31; - ул. Костылева, д. 14-16 1.2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. Кв.м. | 4433 451 | 2024 год (II-IV кв) | 13 574,8 |  | - | - |  |  |
| 2. | 2.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - По мере выявления 2.2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. Кв.м. | 4433 451 | 2025 (II-IV кв) | - | 12 018,8 |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - По мере выявления 3.2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. Кв.м. | 4433 451 | 2026 (II-IV кв) | - | - |  |  | 10 585,4 |  |
| 4 | 4.1. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ | Ус. Ед. | 3 | 2024 (I-II кв) | 179,6 | - |  |  | - |  |
|  | 4.2. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ | Усл. ед. | 3 | 2025-2026 (I-II кв) | - | 187,0 |  |  | 194,5 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13 754,4 | 12 205,8 |  |  | 10 779,9 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 36 740,1 |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 740,1 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60005 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                 Т.Т. Томилина

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №6

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Аммосова Екатерина Андреевна – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г.Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МО г. Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МО г. Ломоносов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы –4 531,9 тыс. руб. 2024 год – 1 450, 3 тыс. руб. 2025 год –1 510, 7 тыс. руб. 2026 год – 1 570, 9 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Ремонт и покраска газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов по адресам: Ораниенбаумский пр. д. 43.5/45.5., ул. 1 Нижняя дом 5/ул.- Кронштадская 6/49, ул. Александровская д.32 а, ул. Александровская д.32 б, ул. Александровская д.32 в, ул. Александровская д. 36 а-в, ул. Жоры Антоненко д. 8, Ораниенбаумский пр. д. 19, ул. Швейцарская д. 2, ул. Победы д. 36.1, ул. Скуридина д. 9, ул. Швейцарская д.8,1/8,2, ул-. Скуридина д. 2, ул. Победы д. 18 (ул. Швейцарская д. 8.1/ул. Скуридина д. 2), ул. Михайловская д. 18. | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2024 год | 1 450, 3 | - | - |  |
| 2 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2025 год | - | 1 510, 7 | - |  |
| 3 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2026 год | - | - | 1 570, 9 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 450, 3 | 1 510, 7 | 1 570, 9 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 4 531,9 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 531,9 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60006 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Ведущий специалист отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                Е.А. Аммосова

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №7

Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Аммосова Екатерина Андреевна – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в нормативное состояние воинских захоронений, мемориальных сооружений на территории МО г. Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Содержание воинских захоронений, мемориальных сооружений на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | Содержание могилы военнослужащего. Посадка и уход за цветами. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 47,0 тыс. руб. 2024 год – 15,0 тыс. руб. 2025 год – 15,7 тыс. руб. 2026 год – 16,3 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы по содержанию в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

(этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Содержание могилы военнослужащего генерала-майора Сафронова А.И. со стелой и цветником, в том числе посадка и уход за цветами по адресу: г .Ломоносов, Привокзальный сквер. | усл. ед. | 1 | 1 кв.,4 кв. 2024г, 2025г, 2026 г. | 15,0 | 15,7 | 16,3 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 15,0 | 15,7 | 16,3 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 47,0 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47,0 тыс. рублей.

КБК 983 0503 6000700161 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Ведущий специалист отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                Е.А. Аммосова