МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.02.2024						 	                          № 11/01-02

О внесении изменений в муниципальную

программу по озеленению территории

МО г. Ломоносов на 2024 год

и плановый период 2025-2026 годов

В соответствии с п.9, п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения «Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов 30.10.2023 № 119/01-02, изложив её в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 					А.А.Фадеева

Прохорова Наталья Викторовна

Приложение

к Постановлению МА МО г.Ломоносов

от 05.02.2024 № 11/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопросов местного значения

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и

проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

«Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и

проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга» (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Прохорова Н.В., ведущий специалист отдела благоустройства местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Эффективное управление территориями зеленых насаждений общего пользования местного значения, сохранение их средообразующих, защитных, оздоровительных рекреаций и иных функций на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение содержания территорий зеленых насаждений местного значения 2) обеспечение профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями 3) обеспечение функционирования, безопасности, долговечности и нормативного состояния территорий зеленых насаждений 4) содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 5) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 6) вырезка ветвей деревьев /кронирование |
| Конечные результаты муниципальной программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования г.Ломоносов, путем озеленения территорий зелеными насаждениями, сноса аварийных деревьев, создание благоприятных условий для отдыха населения, улучшение экологической обстановки, повышение комфортности городской среды |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | Количество высаженных цветов. Количество снесенных деревьев, Количество высаженных деревьев, кустарников, Площадь восстановленных газонов, Количество кустов и деревьев, из числа высаженных ранее подлежащих уходу |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 61 782,8 тыс. руб. 2024 год – 18 782,4 тыс. руб. 2025 год - 21 118,8 тыс. руб. 2026 год - 21 881,6 тыс. руб. |

1. Общие положения

В соответствии п. 9, п. 9.1 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляют работы по озеленению территории муниципального образования, включающие:

За предшествующие годы:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высажено кустов, деревьев | 10 | 1050 | 302 | 213 |
| Снесено деревьев | 125 | 63 | 26 | 26 |
| Отремонтировано газонов | 0 | 1200 | 1247,6 | 1200 |
| Высажено цветов | 42 765 | 46 420 | 46 120 | 46 650 |
| Количество деревьев и кустов, подлежащих уходу | 6419 210 | 6419 210 | 3460 269 | 3739 346 |

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основными целями Программы являются: эффективное управление территориями зеленых насаждений общего пользования местного значения, сохранение их средообразующих, защитных, оздоровительных рекреаций и иных функций на территории муниципального образования город Ломоносов.

Основными задачами Программы являются: обеспечение содержания территорий зеленых насаждений местного значения, которое включает комплекс профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями, в результате которого обеспечивается функционирование и безопасность, долговечность и нормативное состояние территорий зеленых насаждений общей площадью 237 457 кв.м.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчет- ному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год (2023) | Текущий год (2024) | Первый год планового периода (2025) | Второй год планового периода (2026) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Ломоносов: - повышение комфортности городской среды; - обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности; - обеспечение содержания территорий зеленых насаждений местного значения; - обеспечение профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями; - обеспечение функционирования, безопасности и нормативного состояния территорий зеленых насаждений; - содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; - проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | Количество высаженных цветов | Шт. | 46120 | 46650 | 44650 | 44650 | 44650 | 1,01 |
| 2. |  | Количество снесенных деревьев | Шт. | 26 | 23 | 79 | 79 | 72 | 0,77 |
| 3. |  | Количество высаженных деревьев, кустарников | Шт. | 302 | 213 | 226 | 230 | 235 | 0,71 |
|  |  | Количество кустов и деревьев, из числа высаженных ранее подлежащих уходу | Шт. | 3460 269 | 3739 346 | 4809 276 | 4900 300 | 5000 320 | 1,1 |
|  |  | Площадь восстановленных газонов | М2 | 1247,6 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 0,8 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |  | -9- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов зеленых насаждений (посадка цветов и уход за ними) - ул. Победы д. 16/12-18, ул. Александровская д. 27-29, ул. Красноармейская д.21, 37а, ул. Сафронова д. 6, ул. Михайловская дом 18, Ораниенбаумский проспект д. 33/1-37/1, д. 43/3- д. 45/3, ул. Федюнинского дом 5/1, ул. Кронштадская дом 4, ул. Красноармейская, д.19,29, ул. Швейцарская д.1 д.9 | шт. | 2024 год - 44650 2025 год - 44650 2026 год - 44650 | 2-4 кв. 2024 год 2-4 кв. 2025 год 2-4 кв. 2026 год | 3 984,1 | 4 149,8 | 4 315,5 |  |  |
| 2 | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее): ул. Скуридина 1-3, 6; ул.Победы, д.1, 15, 16/12, 18,19, 21а, 22/7, 36 к.1. к.2; ул. Швейцарская, д. 1,8 ул. Профсоюзная д. 11а; Ораниенбаумский пр. 33, 33/1д. 37/1, д. 43-д. 45, д.45/3 д. 49/1, д. 39/1, д.39/2, д. 31 ул. Федюнинского д. 3/1- д. 3/2, -д. 5/1, 5/4., ул. Кронштадтская д. 4, ул. Сафронова, д. 6, ул.Красного Флота дом 1-3, 7 ул.Александровская д.28, 29 д.31,д.45-51 ул.Некрасова д.1 ул.Михайловская дом 18,18-а, ул. Красноармейская, д.6, д.19, д.27, 29, ул.Владимирская д.18А, ул.Костылева д.16, 17, ул.Еленинская д.19(21), ул. Нижняя, д.1 - деревья/кустарники | шт. | 2024 год – 276/4809 2025 год – 300/4900 2026 год – 320/5000 | 2-3 кв. 2024 год 2-3 кв. 2025 год 2-3 кв. 2026 год | 2 036,5 | 2 121,2 | 2 205,9 |  |  |
|  | Организация работ по компенсационному озеленению: - деревья -кустарники | шт. | 2024 год - 26; 200 2025 год - 26; 200 2026 год - 26; 200 | 3 кв. 2024 год 3 кв. 2025 год 3 кв. 2026 год |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт объектов зеленых насаждений (снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев) на территориях ЗНОП местного значения (по обращениям граждан в том числе на портал «Наш Санкт-Петербург») | шт. | 2024 год - 60 2025 год – 60 2026 год - 52 | 1-4 кв. 2024 год 1-4 кв. 2025 год 1-4 кв. 2026 год | 548,7 | 571,5 |  | 513,5 |  |
| 4 | Проведение санитарных рубок на территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений местного значения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (по обращениям граждан в том числе на портал «Наш Санкт-Петербург») | шт. | 2024 год - 19 2025 год -19 2026 год - 19 | 1-4кв. 2024 год 1-4кв. 2025 год 1-4кв. 2026 год | 180,3 | 187,8 |  | 195,3 |  |
| 5 | Содержание территорий ЗНОП местного значения (уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения) | м2 | 2024 год – 237 457 2025 год – 237 457 2026 год – 237 457 | 1-4 кв. 2024год 1-4 кв. 2025год 1-4 кв. 2026год | 10 846,7 | 12 955,6 |  | 13 472,6 |  |
| 6 | Ремонт объектов зеленых насаждений (ремонт газонов) (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан, в том числе на портал «Наш Санкт-Петербург») | м2 | 2024 год - 1500 2025 год -1500 2026 год -1500 | 2-3 кв. 2024год 2-3 кв. 2025год 2-3 кв. 2026год | 925,0 | 963,5 |  | 1 001,9 |  |
| 7 | Вырезка ветвей деревьев (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан, в том числе на портал «Наш Санкт-Петербург») | шт. | 2024 год - 40 2025 год -40 2026 год -40 | 1-4кв. 2024 год 1-4кв. 2025 год 1-4кв. 2026 год | 42,1 | 44,8 |  | 47,4 |  |
| 8 | Предоставление доступа к системе ГИСБИС, сопровождение и техподдержка пользователей | усл.ед | 2024 год - 1 2025 год -1 2026 год -1 | 1-4кв. 2024 год 1-4кв. 2025 год 1-4кв. 2026 год | 119,6 | 124,6 |  | 129,5 |  |
| 9 | Ремонт территории зеленых насаждений общего пользования местного значения (№40-104-65 сквер б/н у д.18 по ул.Победы) | м2 | 2024 год - 100 | 2-4 кв. 2024 год | 99,4 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 18 782,4 | 21 118,8 |  | 21 881,6 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 61 782,8 |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Озеленение территории муниципального образования город Ломоносов и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений | Прохорова Н.В. | 983 | 0503 | 60200 00151 | 244 | 18 782,4 | 21 118,8 | 21 881,6 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 61 782,8 |  |  |

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования Программы составляет 61 782,8 тыс. рублей.

- При расчетах объема финансирования содержания, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался   метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

- При расчетах предоставление доступа к системе ГИСБИС, сопровождение и техподдержка пользователей общего пользования местного значения, для определения и обоснования НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации;

- При расчетах объема финансирования по остальным мероприятиям Программы, для определения и обоснования НМЦК использовался проектно-сметный метод (основание локально-сметный расчет).

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2023) | Отчетный год план (2024) | Отчетный год факт (2024) | Отчетный год исполнение % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество высаженных цветов | Шт. | 46650 | 44650 |  |  |  |
|  | Количество снесенных деревьев | Шт. | 23 | 79 |  |  |  |
|  | Количество высаженных кустарников | Шт. | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Количество высаженных деревьев | Шт. | 13 | 26 |  |  |  |
|  | Площадь восстановленных газонов | М2 | 1200 | 1500 |  |  |  |