МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2024г.									№ 79/01-02

О внесении изменений в муниципальную программу

по благоустройству территорий

муниципального образования город Ломоносов

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

В соответствии с п.п. 46, 46-2, 46-3, 47, 58, п. 2, ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования город Ломоносов» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования г. Ломоносов № 118/01-02 от 30.10.2023 (с изменениями на 21.05.2024), изложив подпрограммы в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов					        А.А.Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение

к Постановлению МА МО г. Ломоносов

от 22.07.2024 № 79/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения «Благоустройство

территории муниципального образования город Ломоносов»

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

«Благоустройство территории муниципального образования город Ломоносов»

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов 
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов- Томилина Тамара Тихоновна |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов Петрова Виктория Анатольевна; Ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов Прохорова Н.В; Директор МКУ «Информационный центр» Чечот Ирина Олеговна. |
| Подпрограммы муниципальной программы | №1 - Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; №2 - Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства; №3 - Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; №4 - Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к праздничным мероприятиям; №5 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий; №6 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных; №7 - Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО г. Ломоносов, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, повышение уровня благоустройства, улучшение условий жизни и отдыха жителей МО г. Ломоносов. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние спортивных, детских площадок. Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм и стендов. Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений. Обеспечение оформление территории МО г. Ломоносов к мероприятиям. Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов, по обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. Приведение в порядок воинских захоронений. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Реализация мероприятий программы, повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Ломоносов, улучшение условий жизни и отдыха жителей. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов - Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных; - Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; - Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям; - Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства - Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 77 633,3 тыс. руб., в том числе 2024 год – 32 012,9 тыс. руб. 2025 год - 23 300,1 тыс. руб. 2026 год – 22 320,3 тыс. руб. |

- Общие положения

В соответствии с п.9 ч.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по благоустройству внутриквартальных территорий. За предшествующие 2020-2023 годы выполнены следующие виды работ:

1. Отремонтировано покрытий- 33576,8 кв.м.,

2. Выполнена разметка на внутриквартальных территориях для ММГН «Парковка для инвалидов» -  20 адресов;

3. Выполнены работы по	размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных- 680,0 м.п.;

4. Выполнение работ по размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм - 80 адресов;

5. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям- 29 адресов;

6. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства- 84 адреса.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты

от выполнения программы

Приведение в надлежащее состояние спортивных, детских площадок.

Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм и стендов.

Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений.

Обеспечение оформление территории МО г. Ломоносов к мероприятиям.

Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий.

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов, по обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Приведение в порядок воинских захоронений.

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов.

Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Ломоносов.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год (2023) | Текущий год (2024) | Первый год планового периода (2025) | Второй год планового периода (2026) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | Кв.м. | 9875,0 | 7447,0 | 5523,0 | 4884,0 | 4884,0 | 0,75 |
| 2. |  | Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; | Ед. | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| 3. |  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | М.п. | 204,0 | 141,1 | 703 | 703 | 703 | 0,7 |
| 4. |  | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Ед. | 122 | 213 | 93 | 150 | 150 | 1,7 |
| 5. |  | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям; | Ед. | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1,5 |
| 6. |  | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства- | Ед. | 78 | 79 | 81 | 81 | 81 | 1,01 |
| 7 |  | Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат* |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм; | Усл. ед. | 1 | В течении года | 2 297,3 |  | 1 260,6 | 1 313,8 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Усл. ед. | 1 | В течении года | 13 646,1 |  | 6 287,9 | 6 539,5 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения; | Усл. ед. | 1 | В течении года | 20,5 | 21,4 |  |  | 22,2 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к мероприятиям | Усл. ед. | 1 | В течении года | 1 918,2 | 1 998,0 |  |  | 2 077,7 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий. | Усл. ед. | 1 | В течении года | 13 605,6 | 12 205,8 |  |  | 10 779,9 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | Усл. ед. | 1 | В течении года | 510,7 | 1 510,7 |  |  | 1 570,9 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. | Усл. ед. | 1 | В течении года | 14,5 | 15,7 |  |  | 16,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 32 012,9 | 23 300,1 |  |  | 22 320,3 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 77 633,3 |  |  |  |  |  |

*количественные показатели установлены в подпрограммах

5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов | Томилина Т.Т. |  |  |  |  | 32 012,9 | 23300,1 | 22320,3 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм | Томилина Т.Т. Чечот И.О. | 983 983 | 0503 0503 | 60001 00141 60001 У0141 | 244 244 | 2 137,3 160,0 | 1093,9 166,7 | 1140,4 173,4 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Петрова В.А. | 983 | 0503 | 60002 00141 | 244 | 13 646,1 | 6287,9 | 6539,5 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | Томилина Т.Т. | 983 | 0503 | 60003 00162 | 244 | 20,5 | 21,4 | 22,2 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям | Прохорова Н.В. | 983 | 0503 | 60004 00141 | 244 | 1918,2 | 1998,0 | 2077,7 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий | Томилина Т.Т. | 983 | 0503 | 60005 00141 | 244 | 13 605,6 | 12205,8 | 10779,9 |
| 1.6. | Подпрограмма 6 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | Томилина Т.Т. | 983 | 0503 | 60006 00141 | 244 | 510,7 | 1510,7 | 1570,9 |
| 1.7. | Подпрограмма 7 Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. | Томилина Т.Т. | 983 | 0503 | 60007 00161 | 244 | 14,5 | 15,7 | 16,3 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 77 633,3 |  |  |

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования Программы составляет 77 633,3 тыс. рублей.

При расчетах объема финансирования Программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, проектно-сметный метод.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2023) | Отчетный год план (2024) | Отчетный год факт (2024) | Отчетный год исполнение % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов | тыс. руб. | 10 949,6 | 13 605,6 |  |  |  |
| 2. | Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | тыс. руб. | 38,0 | 20,5 |  |  |  |
| 3. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных | тыс. руб. | 335,8 | 510,7 |  |  |  |
| 4. | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм | тыс. руб. | 2 040,6 | 2 297,3 |  |  |  |
| 5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления к праздничным мероприятиям | тыс. руб. | 420,0 | 1 918,2 |  |  |  |
| 6. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | тыс. руб. | 8 292,0 | 13 646,1 |  |  |  |
| 7. | Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | тыс. руб. | - | 14,5 |  |  |  |

Паспорт Подпрограммы № 1

Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна – начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Чечот Ирина Олеговна – директор МКУ «Информационный центр» |
| Цель подпрограммы | Приведение в качественное состояние малых архитектурных форм на территории муниципального образования город Ломоносов; |
| Задачи подпрограммы | Размещение, включая ремонт, содержание малых архитектурных форм и стендов на территории муниципального образования город Ломоносов |
| Показатели результатов подпрограммы | - Окраска железобетонных поверхностей малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, полусферы, урны) с расчисткой старой поверхности. - Закупка и поставка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, декоративная малая архитектурная форма, информационные стенды). - Содержание малых архитектурных форм и стендов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 4 871,7 тыс. руб. 2024 год – 2 297,3 тыс. руб. 2025 год – 1 260,6 тыс. руб. 2026 год – 1 313,8 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, включая ремонт, содержание 
малых архитектурных форм (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Ремонт скамеек (покраска) на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов. Ремонт урн (покраска) на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов. | м² | 761,5 | 2-3 кв. 2024г, 2025г, 2026 г. | 239,2 | 487,0 | 509,2 |  |
| 2. | Поставка, монтаж и установка малых архитектурных форм по адресам: г. Ломоносов, ул. Центральная, д. 10- д. 12, ул. Красного Флота, д. 7а- ул. Сафронова, д. 8- д. 10, ул. Кронштадтская, д. 6/49, ул. Победы, д. 23, Ораниенбаумский пр-т, д. 21,ул. Владимирская, д. 23, ул. Красного Флота, д. 30, ул. Красного Флота, д. 30 а- ул. Красноармейская, д. 35а, ул. Александровская, д. 45, ул. Александровская, 32 а, б, в, ул. Красноармейская, д. 23, ул. Владимирская, д. 26 , Ораниенбаумский пр-т, д. 37, к.2, Иликовский пр-т, д.24, Ораниенбаумский пр-т, д.38, Еленинская, д, 24, ул. Победы, д. 22/7, ул. Александровская, д. 28 | усл. ед.. | 93 | 2-3 кв. 2024 г. | 1021,9 | - | - |  |
| 3. | Поставка информационных табличек на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов | шт | 50 | 3-4 кв. | 293,5 | - | - | - |
| 4. | Содержание малых архитектурных форм. | усл. ед. | 1 | 1 - 4 кв. 2024г,2025г, 2026 г. | 582,7 | 606,9 | 631,2 |  |
| 5. | Содержание информационных щитов и стендов | шт. | 20 | В течение года 2024г, 2025г, 2026г. | 160,0 | 166,7 | 173,4 | МКУ |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2297,3 | 1260,6 | 1313,8 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 4871,7 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 871,7 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60001 00141 244 –4 371,6 тыс. руб.

КБК 983 0503 60001 У0141 244 – 500,1 тыс. руб.

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                                      Т.Т. Томилина

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства.
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Петрова Виктория Анатольевна – главный специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Реализация мероприятий по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние спортивных и детских площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок. 2. Выполнение работ по ремонту оборудования детских, спортивных площадок. 3. Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок. 4. Установка детского, спортивного оборудования, других элементов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 26 473,5 тыс.руб. 2024 год –13 646,1 тыс.руб. 2025 год – 6 287,9 тыс.руб. 2026 год – 6 539,5 тыс.руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок на территории МО г. Ломоносов (находящихся на балансе МА МО г. Ломоносов). | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 1 410,8 | 6 287,9 | 6 539,5 |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок (ул. Швейцарская д. 1, ул. Федюнинского д.3 к.2, ул. Победы д. 22/7, ул. Богумиловкая 13,15,(Красного флота д.6), Ораниенбаумский пр. 21, ул. Победы д. 36 к.1, ул. Победы 16/12, ул. Александровская 36 абв, ул. Александровская 32 абв, ул. Александровская 15/14, ул. Скуридина д. 9, ул. Александровская д. 28) ремонт покрытий из отсева и ремонт покрытий резиновых (территория МО г. Ломоносов по заявкам) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 4 245,3 |  |  |  |
| 3. | Установка нового детского игрового оборудования (идентичное, взамен ранее установленного) (Ораниенбаумский пр. д.37 к.1, ул. Швейцарская д. 1, Ораниенбаумский пр. 21 к. 2, ул. Федюнинского д.3 к.1, ул. Победы д. 22/7, Дворцовый д.49, Дворцовый пр. д. 35, Ораниенбаумский пр., дом 47, ул. Богумиловская 13,15,(Красного флота д.6), Ораниенбаумский пр. 21, Победы д. 36 к.1, Победы д. 36 к.2, Ораниенбаумский пр. 43/3,45/3, ул. Победы д. 16/12, ул. Александровская д. 15/14, ул. Александровская 36 абв, ул. Александровская 32 абв, ул. Скуридина д. 9, ул. Пулеметчиков д. 20, ул. Михайловская д.24/22) | усл. ед. | 1 | 2 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 7 161,2 |  |  |  |
| 4. | Поставка отдельных элементов для детского игрового оборудования по адресам: -ул. Еленинская, д. 4, ул. Красноармейская, д. 23, ул. Красного Флота, д. 7, Ораниенбаумский пр., д. 27-31 | Усл. ед. | 4 | 3-4 кв | 364,3 |  |  |  |
| 4. | Замена песка в песочницах (находящихся на балансе МА МО г. Ломоносов). | м.куб. | 72 | 2 кв. 2024г 2025г 2026 г | 102,0 |  |  |  |
| 5. | Содержание ледяного катка (Ораниенбаумский пр., д.37/1) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 180,0 |  |  |  |
| 6. | Разработка и согласование паспорта опасных отходов | усл. ед. | 1 | 1-2 кв. 2024 года | 4,5 |  |  |  |
| 7. | Утилизация демонтированного детского и спортивного оборудования, МАФ, ИДН | усл. ед. | 1 | 1-4 кв. 2024 года | 178,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13 646,1 |  |  |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 26 473,5 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 473,5 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60002 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, а также на основании сметных расчетов

Главный специалист ОБ МА МО г. Ломоносов                                                В.А. Петрова

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  № 3

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна - начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности на дворовой территории МО г. Ломоносов с учетом положений «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» |
| Показатели результатов подпрограммы | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановом периоде 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 64,1 тыс. руб. 2024 год – 20,5 тыс.руб. 2025 год- 21,4 тыс. руб. 2026 год – 22,2 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| 1 | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов по адресам: - ул. Владимирская, д. 18А - Иликовский пр., д. 30/2 - ул. Федюнинского, д. 5/4 | Усл. ед. | 3 | 2024 год (II-IV кв) | 20,5 |  | - | - |  |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов (по обращениям граждан ) | Усл. ед. | 3 | 2025 (II-IV кв) | - | 21,4 |  |  | - |  |
| 3 | Нанесение горизонтальной разметки «Парковка для инвалидов» на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов (по обращениям граждан) | Ус. ед. | 3 | 2026 (II-IV кв) | - | - |  |  | 22,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 20,5 | 21,4 |  |  | 22,2 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 64,1 |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 64,1 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60003 00162 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                             Т.Т. Томилина

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №4

Временное размещение, содержание элементов оформления к мероприятиям

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Прохорова Н.В. – ведущий специалист отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение оформления территорий МО г. Ломоносов к мероприятиям |
| Задачи подпрограммы | Украшение территории муниципального образования город Ломоносов в традиционном стиле. |
| Показатели результатов подпрограммы | Размещение, элементов оформления к праздничным мероприятиям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 5 993,9 тыс. руб. 2024 год – 1 918,2 тыс.руб. 2025 год – 1 998,0 тыс. руб. 2026 год – 2 077,7 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к мероприятиям (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Украшение территории МО г. Ломоносов по адресам: Жоры Антоненко дом.8, Пулеметчиков дом 20, ул. Скуридина, д. 6, Ораниенбаумский пр., д.43/3- 45/3, ул. Красноармейская, д. 19, ул. Федюнинского, д. 5/1 | усл.ед. | 1 | 1 кв.,4 кв. 2024 год | 1 918,2 |  |  |  |
| 2 | Украшение территории МО г. Ломоносов по отдельным планам. | усл.ед. | 1 | 1 кв., 4 кв. 2025 год |  | 1 998,0 |  |  |
| 3 | Украшение территории МО г. Ломоносов по отдельным планам. | усл.ед. | 1 | 1 кв., 4 кв. 2026 год |  |  | 2 077,7 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1918,2 | 1998,0 | 2077,7 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 5 993,9 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 993,9 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60004 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Ведущий специалист  отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                     Н.В. Прохорова

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 5

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Тамара Тихоновна - начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние покрытий внутриквартальных территорий МО г. Ломоносов |
| Задачи подпрограммы | Содержание и ремонт покрытий внутриквартальных территорий МО г. Ломоносов |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов; 2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов после зимнего периода и по обращениям граждан. 3. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 36 591,3 тыс. руб. 2024 год – 13 605,6 тыс. руб. 2025 год – 12 205,8 тыс. руб. 2026 год – 10 779,9 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |  | -7- | -8- |  | -9- |
| 1. | 1.1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - Ораниенбаумский пр., д. 45 к.3; - Ораниенбаумский пр., д. 47; - ул. Александровская, д. 51А; - ул. Рубакина, д. 12-14; - ул. Победы, д. 26А; - ул. Сафронова, д. 6- ул. Красного Флота, д. 7А (проезд); - ул. Токарева, д. 12; - ул. Федюнинского, д. 14 к.1; - ул. Федюнинского, д. 14 к.2; - ул. Федюнинского, д. 16; - ул. Кипренского (проезд), пл. Обороны- ул. Красная (пеш. дорожка) 1.2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. Кв.м. | 4433 1090 | 2024 год (II-IV кв) | 13007,00 |  | - | - |  |  |
| 2. | 2.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - По мере выявления 2.2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. Кв.м. | 4433 451 | 2025 (II-IV кв) | - | 12 018,8 |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на территориях МО г. Ломоносов по адресам: - По мере выявления 3.2. Ремонт покрытий на территориях МО г. Ломоносов (по мере выявления после зимнего периода и по обращениям граждан на портал «Наш Санкт-Петербург») | Кв.м. Кв.м. | 4433 451 | 2026 (II-IV кв) | - | - |  |  | 10 585,4 |  |
| 4. | 4.1. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ | Ус. Ед. | 9 | 2024 (I-II кв) | 598,6 | - |  |  | - |  |
|  | 4.2. Разработка пояснительных записок в объеме, необходимом для получения ордеров ГАТИ | Усл. ед. | 3 | 2025-2026 (I-II кв) | - | 187,0 |  |  | 194,5 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13605,6 | 12 205,8 |  |  | 10 779,9 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 36 591,3 |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 591,3 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60005 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                      Т.Т. Томилина

Паспорт Подпрограммы № 6

Перечень основных мероприятий подпрограммы по размещению, содержанию, включая ремонт ограждений декоративных, ограждений газонных

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов – Томилина Т.Т. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние декоративных и газонных ограждений на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МО г. Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МО г. Ломоносов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы –3 592,3 тыс. руб. 2024 год – 510,7 тыс. руб. 2025 год –1 510, 7 тыс. руб. 2026 год – 1 570, 9 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МА МО г. Ломоносов по адресам: Ораниенбаумский пр. д. 43.5/45.3., ул. 1 Нижняя дом 5/ул.- Кронштадтская 6/49, ул. Александровская д.32 а, ул. Александровская д.32 б, ул. Александровская д.32 в, ул. Александровская д. 36 а-в, ул. Жоры Антоненко д. 8, Ораниенбаумский пр. д. 19, ул. Швейцарская д. 2, ул. Победы д. 36.1, ул. Скуридина д. 9, ул. Швейцарская д.8,1/8,2, ул. Скуридина д. 2, ул. Победы д. 18 (ул. Швейцарская д. 8.1/ул. Скуридина д. 2), ул. Михайловская д. 18, ул. Скуридина, д. 6, Ораниенбаумский пр-т, д. 39, к.2. | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2024 год | 510,7 | - | - |  |
| 2 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2025 год | - | 1 510, 7 | - |  |
| 3 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2026 год | - | - | 1 570, 9 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 510,7 | 1 510, 7 | 1 570, 9 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 3 592,3 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 592,3 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60006 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                                             Т.Т. Томилина

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №7

Содержание в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Томилина Т.Т. – начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в нормативное состояние воинских захоронений, мемориальных сооружений на территории МО г. Ломоносов. |
| Задачи подпрограммы | Содержание воинских захоронений, мемориальных сооружений на территории муниципального образования город Ломоносов. |
| Показатели результатов подпрограммы | Содержание могилы военнослужащего. Посадка и уход за цветами. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. Общие затраты на реализацию программы – 46,5 тыс. руб. 2024 год – 14,5 тыс. руб. 2025 год – 15,7 тыс. руб. 2026 год – 16,3 тыс. руб. |

Перечень основных мероприятий подпрограммы по содержанию в порядке и благоустройство, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

(этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Содержание могилы военнослужащего генерала-майора Сафронова А.И. со стелой и цветником, в том числе посадка и уход за цветами по адресу: г .Ломоносов, Привокзальный сквер. | усл. ед. | 1 | 1 кв.,4 кв. 2024г, 2025г, 2026 г. | 14,5 | 15,7 | 16,3 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 14,5 | 15,7 | 16,3 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 46,5 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 46,5 тыс. рублей.

КБК 983 0503 6000700161 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                           Т.Т. Томилина