МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2024									      № 97/01-02

О внесении изменений в муниципальную программу

по благоустройству территорий

муниципального образования город Ломоносов

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

В соответствии с п.п. 46, 46-2, 46-3, 47, 58, п. 2, ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования город Ломоносов» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования г. Ломоносов № 118/01-02 от 30.10.2023 г. (с изменениями на 22.07.2024), изложив перечень основных мероприятий подпрограммы №2 по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, №6 по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных в редакции согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов				А. А. Фадеева

Томилина Тамара Тихоновна

Петрова Виктория Анатольевна

Приложение №1

к Постановлению МА МО г. Ломоносов

от 23.08.2024 № 97/01-02

Перечень основных мероприятий подпрограммы

по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства. (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию (по содержанию) оборудования детских, спортивных площадок на территории МО г. Ломоносов (находящихся на балансе МА МО г. Ломоносов). | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 1 410,8 | 6 287,9 | 6 539,5 |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту покрытий детских и спортивных площадок (ул. Швейцарская д. 1, ул. Федюнинского д.3 к.2, ул. Победы д. 22/7, ул. Богумиловская 13,15 (Красного флота д.6), Ораниенбаумский пр. 21, ул. Победы д. 36 к.1, ул. Победы 16/12, ул. Александровская 36 абв, ул. Александровская 32 абв, ул. Александровская 15/14, ул. Скуридина д. 9, ул. Александровская д. 28) ремонт покрытий из отсева и ремонт покрытий резиновых (территория МО г. Ломоносов по заявкам) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 4 245,3 |  |  |  |
| 3. | Установка нового детского игрового оборудования (идентичное, взамен ранее установленного) (Ораниенбаумский пр. д.37 к.1, ул. Швейцарская д. 1, Ораниенбаумский пр. 21 к. 2, ул. Федюнинского д.3 к.1, ул. Победы д. 22/7, Дворцовый д.49, Дворцовый пр. д. 35, Ораниенбаумский пр., дом 47, ул. Богумиловская 13,15,(Красного флота д.6), Ораниенбаумский пр. 21, Победы д. 36 к.1, Победы д. 36 к.2, Ораниенбаумский пр. 43/3,45/3, ул. Победы д. 16/12, ул. Александровская д. 15/14, ул. Александровская д. 27, ул. Александровская 36 абв, ул. Александровская 32 абв, ул. Скуридина д. 9, ул. Пулеметчиков д. 20, ул. Михайловская д.24/22) | усл. ед. | 1 | 2 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 7 133,3 |  |  |  |
| 4. | Поставка отдельных элементов для детского игрового оборудования по адресам: -ул. Еленинская, д. 4, ул. Красноармейская, д. 23, ул. Красного Флота, д. 7, Ораниенбаумский пр., д. 27-31 | Усл. ед. | 4 | 3-4 кв | 392,2 |  |  |  |
| 4. | Замена песка в песочницах (находящихся на балансе МА МО г. Ломоносов). | м. куб. | 72 | 2 кв. 2024г 2025г 2026 г | 102,0 |  |  |  |
| 5. | Содержание ледяного катка (Ораниенбаумский пр., д.37/1) | усл. ед. | 1 | 1 и 4 кв. 2024г 2025г 2026 г | 180,0 |  |  |  |
| 6. | Разработка и согласование паспорта опасных отходов | усл. ед. | 1 | 1-2 кв. 2024 года | 4,5 |  |  |  |
| 7. | Утилизация демонтированного детского и спортивного оборудования, МАФ, ИДН | усл. ед. | 1 | 1-4 кв. 2024 года | 178,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13 646,1 |  |  |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 26 473,5 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 473,5 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60002 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, а также на основании сметных расчетов.

Главный специалист ОБ МА МО г. Ломоносов                                                В.А. Петрова

Приложение № 2

к Постановлению МА МО г. Ломоносов

от 23.08.2024 № 97/01-02

Перечень основных мероприятий подпрограммы

по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных на территории МА МО г. Ломоносов по адресам: Ораниенбаумский пр. д. 43.3/45.3., ул. 1 Нижняя дом 5,ул. Александровская д.32 б, ул. Жоры Антоненко д. 8, ул. Победы д. 36 корп.1, ул. Михайловская д. 18 А | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2024 год | 510,7 | - | - |  |
| 2 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2025 год | - | 1 510, 7 | - |  |
| 3 | Ремонт газонных ограждений на территории МА МО г. Ломоносов (по мере выявления и обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург») | М.п. | 703 | 2-4 кв. 2026 год | - | - | 1 570, 9 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 510,7 | 1 510, 7 | 1 570, 9 |  |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  | 3 592,3 |  |  |  |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 592,3 тыс. рублей.

КБК 983 0503 60006 00141 244

При расчетах объема финансирования подпрограммы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

Начальник отдела благоустройства

МА МО г. Ломоносов                                                                                                                             Т.Т. Томилина