МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2024					 					№ 167/01-02

Об утверждении муниципальной программы

по благоустройству территорий муниципального

образования город Ломоносов «Формирование

комфортной городской среды» на 2025 год

и плановый период 2026-2027 годов

В соответствии с пп. 46, п.2, ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу, направленную на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования город Ломоносов «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов.

И.о. Главы местной администрации

муниципального образования город Ломоносов 	                                                     Е.Д. Зубков

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение

к Постановлению МА МО г. Ломоносов

от 31.10.2024 № 167/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения по благоустройству

территории муниципального образования город Ломоносов

«Формирование комфортной городской среды»

на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов

по благоустройству территории муниципального образования город Ломоносов «Формирование комфортной городской среды»

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Руководитель структурного подразделения - начальник отдела благоустройства МА МО г. Ломоносов - Томилина Тамара Тихоновна |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности городской среды, улучшение условий жизни и отдыха жителей МО г. Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий муниципального образования город Ломоносов |
| Конечные результаты муниципальной программы | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, повышение уровня комфортности городской среды. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Выполнение работ по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях МО г. Ломоносов; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников (тыс. руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Общие затраты на реализацию программы – 62 733,4 тыс. руб., в том числе 2025 год – 21 991,4 тыс. руб. 2026 год – 19 935,2 тыс. руб. 2027 год – 20 806,8 тыс. руб. |

- Общие положения

В соответствии с п.9 ч.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий «Формирование комфортной городской среды». За предшествующие 2020-2023 годы выполнено комплексное благоустройство по следующим адресам:

1. 2020 год- ул. Красного Флота д. 1,3- ул. Сафронова, д.2,4.

2. 2021 год- ул. Победы д. 15; ул. Победы д. 19, 21а- ул. Швейцарская, д. 16/1, 18/1, 18/2.

3. 2022 год- ул. Красного Флота д. 7, 9/46- ул. Сафронова д. 8, 10- ул. Александровская д. 40, 42.

4. 2023 год- ул. Александровская, д. 5, д. 45; ул. Токарева, д. 18А; ул. Красная, напротив д. 24.

5. 2024 год- Ораниенбаумский проспект, д. 49 корпус 1

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты

от выполнения программы

Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов. Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Создание и проектирование внутриквартальных территорий для жителей МО г. Ломоносов. Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий муниципального образования город Ломоносов.

3. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2023) | Отчетный год (2024) | Текущий год (2025) | Первый год планового периода (2026) | Второй год планового периода (2027) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение работ по комплексному благоустройству | Ед. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 |
| 2. |  | Разработка проектов благоустройства | Ед. | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 |

4. Перечень основных мероприятий программы (этапы и сроки реализации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| Мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству: - ул. Михайловская, д. 51, стр.1 | усл. ед. | 1 | 2025 год | 21 791,4 | - | - |  |
|  | - ул. Ж. Антоненко, д. 8; пер. Петровский, д. 4 | усл. ед. | 2 | 2026 год | - | 17 742,4 | - |  |
|  | - ул. Александровская, д. 20/16-22/17 | усл. ед. | 2 | 2027 год | - | - | 18 547,9 |  |
| 2. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресам: - ул. Михайловская, д. 51, стр.1 | усл. ед. | 2 | 2025 год | 200,0 | - | - |  |
|  | - ул. Ж. Антоненко, д. 8, пер. Петровский, д. 4 | усл. ед. | 2 | 2026 год | - | 1 692,8 |  |  |
|  | - ул. Александровская, д. 20/16-22/17 | усл. ед. | 2 | 2027 год |  |  | 1 758,9 |  |
| 3. | Разработка проектов благоустройства: | усл. ед. | 4 | 2025 год | - | - | - |  |
|  | - Еленинская, д. 21 | усл. ед. | 1 | 2026 год | - | 500,0 | - |  |
|  | - ул. Александровская, д. 32 а,б,в | усл. ед. | 2 | 2027 год | - | - | 500,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 21 991,4 | 19 935,2 | 20 806,8 |  |
|  | Общий объем финансирования программы |  |  |  | 62 733,4 |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство территорий МО г. Ломоносов «Формирование комфортной городской среды» | Томилина Т.Т. Петрова В.А. | 983 | 0503 | 60300 00141 | 244 | 21 791,4 | 18 242,4 | 19 047,9 |
| 2. |  |  | 983 | 0503 | 60300 00141 | 853 | 200,0 | 1 692,8 | 1 758,9 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 62 733,4 |  |  |

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов:

Общий объем финансирования Программы составляет 62 733,4 тыс. руб.

При расчетах объема финансирования Программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации, проектно-сметный метод.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2024) | Отчетный год план (2025) | Отчетный год факт (2025) | Отчетный год исполнение % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству. | тыс. руб. | 2675,1 | 21 991,4 |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов благоустройства | тыс. руб. | 2198,0 | - |  |  |  |