МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.06.2018г.						№ 46/01-02

О внесении изменений в ведомственную целевую программу, направленную на решение вопроса местного значения «Содержание и обустройство территорий детских площадок, спортивных площадок, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год.

В целях уточнения программы и эффективного использования полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  с п. 46, ч. 2, ст. 5 Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  ведомственную целевую  программу, направленную    на решение вопроса местного значения «Содержание и обустройство территорий детских площадок, спортивных площадок, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год, утвержденную Постановлением МА МО город Ломоносов от 27.10.2017 № 357/01-04 (с изменениями на 21.05.2018), изложив ее в редакции согласно Приложения  к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

Глава местной администрации муниципального

образования город Ломоносов 						А.Н. Семёнов

Яременко М.В.

423-14-21

Приложение

к Постановлению местной администрации муниципального образования город Ломоносов

от 21.06.2018  № 46/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопроса местного значения «Содержание и обустройство территорий детских площадок, спортивных площадок, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения «Содержание и обустройство территорий детских площадок, спортивных площадок, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»на 2018 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения «Содержание и обустройство территорий детских площадок, спортивных площадок, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 44 ч. 1 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Обустройство и содержание детских площадок, установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Количество детских площадок, установленных за счет средств муниципального образования город Ломоносов в 2018 году. Количество малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования, установленных за счет средств муниципального образования город Ломоносов в 2018 году. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 4 564,1 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2018 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обследование, ремонт и обслуживание оборудования детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм (МАФ) на территории муниципального образования город Ломоносов за счет средств муниципального образования город Ломоносов Установка детского, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования – 83 шт. Установка малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования – 30 шт. Выполнение работ по изготовлению проекта контейнерной площадки – 1 шт. Выполнение работ по изготовлению проекта детской площадки – 1 шт. Завоз песка в песочницы – 53 шт.; объем завозимого песка – 82,2 м.куб. Установка информационных стендов по охране окружающей среды – 15 шт. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| Ответственные исполнители программы | Ведущий специалист отдела ГХ и ПР местной администрации муниципального образования город Ломоносов Яременко Михаил Валерьевич, т. 423-14-21 |

- Анализ существующей ситуации

На территории МО находится большое количество детских площадок, спортивных площадок, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, за которыми необходим постоянный уход, косметический ремонт. В целях благоустройства территории муниципального образования требуется также установка нового оборудования. На данный момент за счет средств муниципального образования город Ломоносов установлено 59 детских и17 спортивных площадок. В 2017 году благоустроенна новая зона отдыха (детская площадка, спортивная площадка с тренажёрами для маломобильных групп населения) по адресу: ул. Федюнинского, д. 5. Произведен ремонт оборудования на ранее благоустроенных детских и спортивных площадках иустановлено новое детское и спортивное оборудование по адресам: Ораниенбаумский пр., д. 31; ул. Победы, д. 5, д. 15,д. 23; ул. Профсоюзная, д. 11; ул. Швейцарская, д. 1; ул. Александровская, д.32абв; ул. Е.Ефета, д. 11; ул. Костылева, д. 16; ул. Жоры Антоненко, д. 8а, д.14, д. 16 Также была произведена установка малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Установка и содержание детских площадок, спортивных площадок, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования в целях повышения комфортности городской среды, обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности на территории муниципального образования город Ломоносов.

3. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адреса | Ожидаемый результат |  | Срок испол-нения | Объем финанси-рования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию (обследованию и содержанию) оборудования детских, спортивных площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. | Территория МО город Ломоносов |  |  | 1-4кв. | 240,00 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту оборудования детских, спортивных площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. | Территория МО город Ломоносов |  |  | 2-3 кв. | 1038,05 |
| 3. | Установка детского, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования | Территория МО город Ломоносов по адресам: Ул. Владимирская, 26, ул. Победы, д.23, Петровский пер., д. 3/13, Ораниенбаумский пр., д 37/1, 45/3, ул. Победы, д. 16/12, Федюнинского, д.5/1, ул. Швейцарская д. 8/2, ул. Скуридина, д. 9, Некрасова д. 1, ул. Александровская, д. 32а-б, ул. Победы, д.22/7, ул. Красноармейская д. 27, ул. Красноармейская д. 23, Красноармейская д. 21 | шт. | 83 | 2 кв. | 2277,00 |
| 4. | Завоз песка в песочницы | Территория МО город Ломоносов | шт. | 53 | 2 кв. | 190,00 |
| 5. | Установка информационных стендов по охране окружающей среды | Территория МО город Ломоносов | Шт. | 15 | 2 кв. | 51,70 |
| 6. | Подключение к системе ХВС для заливки ледяного катка | Территория МО город Ломоносов, Ораниенбаумский пр. д.37/1 | шт. | 1 | 1 кв. | 139,3 |
| 7. | Оказание услуг по транспортированию и передаче для размещения отходов (списанного имущества) | Территория МО город Ломоносов | М3 | 35 | 2-3 кв. | 28,0 |
| 8. | Установка малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования | Территория МО город Ломоносов | шт. | 30 | 3 кв. | 200,00 |
| 9. | Выполнение работ по изготовлению проекта контейнерной площадки | Ул. Пулеметчиков д.7 литера А | шт. | 1 | 3 кв. | 150,00 |
| 10. | Выполнение работ по изготовлению проекта детской площадки | Ул. Красная д. 24 | шт. | 1 | 3 кв. | 250,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4 564,05 |

4. Обоснование и расчеты финансирования

Объемы финансирования на установку и содержание детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования,оказании услуг по обследованию, ремонту и обслуживанию оборудования детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм (МАФ) на территории муниципального образования город Ломоносов в 2018 году определены в локальных сметах.

При расчете объема финансирования на выполнение работ по ремонту спортивных площадок,завоз песка в песочницы использован проектно-сметный метод определения и обоснования НМЦК.

При расчете объема финансирования на оказание услуг по обследованию, ремонту и обслуживанию оборудования детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм (МАФ),установке информационных стендов по охране окружающей средыиспользовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации.

5. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования на 2018 год, тыс. руб. | Разбивка по кварталам, 2018 год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IY |  |
| 1. | Оказание услуг по обслуживанию (обследованию и содержанию) оборудования детских, спортивных площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту оборудования детских, спортивных площадок на территории муниципального образования город Ломоносов. | 1038,05 |  | 1038,05 |  |  |  |
| 3. | Установка детского, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования | 2277,00 |  | 2277,00 |  |  |  |
| 4. | Завоз песка в песочницы | 190,00 |  | 190,00 |  |  |  |
| 5 | Установка информационных стендов по охране окружающей среды | 51,7 |  | 51,7 |  |  |  |
| 6. | Подключение к системе ХВС для заливки ледяного катка | 139,3 | 13,7 |  |  | 125,6 |  |
| 7. | Оказание услуг по транспортированию и передаче для размещения отходов (списанного имущества) | 28,00 |  | 14,00 | 14,00 |  |  |
| 8. | Установка малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 9. | Выполнение работ по изготовлению проекта контейнерной площадки | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| 10. | Выполнение работ по изготовлению проекта детской площадки | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |
|  | Итого: | 4 564,05 | 73,70 | 3 630,75 | 674,00 | 185,60 |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Установка детского, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования | Яременко М.В. | шт. | 83 |  |  |  |
| Установка малых архитектурных форм и хозяйственно-бытового оборудования | Яременко М.В. | шт. | 30 |  |  |  |
| Завоз песка в песочницы | Яременко М.В. | шт. | 53 |  |  |  |
| Сумма средств, направленных на реализацию программы | Яременко М.В. | тыс. руб. | 4564,05 |  |  |  |
| Освоение плана размещения муниципальных заказов |  | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор (1+2+3+4+5) х 100/5 |  |

Ведущий специалист  отдела городского

хозяйства и потребительского рынка                                                                  Яременко М.В.