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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2018__________

                                                                     № 173/01-02_
О внесении изменений в ВЦП «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год.    

В целях эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения   в соответствии с п/п 7 п.5 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года          № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и п. 53 ч.1 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов
                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1. Внести изменения в ведомственную целевую программу, направленную    на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год, утвержденную Постановлением местной администрации МО г. Ломоносов № 353/01-04 от 27.10.2017, изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
           2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

           3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов. 
Глава местной администрации муниципального

образования город Ломоносов 
                                                                        А.Н. Семёнов                                    
Т.Т. Томилина

422-73-76
Приложение к 

Постановлению местной администрации

муниципального образования город

                                                                          Ломоносов от 10.12.2018  № __173/01-02_____
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА,
направленная на решение вопроса местного значения

по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального  образования город Ломоносов на 2018 год
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой   программы, направленной на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов на 2018 год
	Наименование программы 
	Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов

	Основание для разработки программы 
	пп. 9 п.  2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

пп. 53  ч.  1 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов

	Муниципальный заказчик и координатор Программы 
	Местная администрация муниципального образования город Ломоносов 

	Разработчик Программы 
	Местная администрация муниципального образования город Ломоносов

	Цель и задачи Программы 
	Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
	Решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог:

-  общая площадь дорог, подлежащая содержанию-   194724,0 кв.м.;
- площадь дорог, подлежащая текущему ремонту- 
12016,0 кв.м.

	Срок и этапы реализации Программы 
	Программа реализуется в течение   2018 года 

	Объем финансирования Программы (тыс. руб.)
	37296,7 т. руб

	 Источники финансирования Программы
	Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2018 год

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности 
	-Текущий ремонт дорог- 12016,0 кв.м.;

- Содержанию дорог на   площади 194724,0 кв.м.

	Контроль за исполнением Программы
	Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов

	 Ответственные исполнители программы
	Начальник отдела городского хозяйства и потребительского рынка Томилина Т.Т, 
телефон 423-14-21


1. Анализ существующей ситуации
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» местная администрация муниципального образования город Ломоносов выполняет работы по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов на общей площади дорожных покрытий- 194724,0 кв.м.
За предшествующие годы отремонтировано:
- в 2013 году –  5   0418,7 кв.м. 
- в 2014 году – 30107,0 кв.м.

- в 2015 году -  25 000 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено 133445,0 кв.м. дорог,
- в 2016 году- 27 225,0 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено  152 300,0  кв.м. дорог;
- в 2017 году- 23 800,0 кв.м., в рамках содержания- исправление оснований щебеночных: без добавления материала выполнено  142750,0  кв.м. дорог;

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

 
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения.
Текущий ремонт и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов на общей площади дорожного покрытия – 194724,0   кв.м.
3. Перечень мероприятий программы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Адреса
	Ожидаемый результат
	Срок испол-нения
	Объем финанси-рования

тыс. руб.



	
	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	I. Текущий ремонт дорог 

	1.1.
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (в т.ч. аварийный ремонт для ликвидации аварийной ситуации).
	- ул.  Черникова,

- пер. Ветеринарный,

- ул. Песочная,

- проезд без названия (от Краснофлотского шоссе до здания Мортеплотехники);
-ул. Некрасова
	Кв.м.
	1559,0

	2-4 кв.
	5 560,9


	1.2.
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	- ул. Балтийская,
- Парковый пер.,
- ул. Загородная,
-ул. Инженерная,
- Гражданский пер.

- пер. Транспортный,

- ул. Черникова,

- ул. Кривая, 

- Щукин пер.,

- пер. Мусоргского
	Кв.м.
	10457,0
	2-4 кв.
	

	1.3.
	 Восстановление профиля канав
	- ул. Инженерная,
- ул. Краснопрудская,

- Линейный пер.


	М.п.
	1015,0
	2-4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                II. Содержание дорог

	2.1.
	Устранение  мелких деформаций и повреждений на проезжей части асфальтобетонного покрытия (аварийные выбоины)
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	34321,0
	1-4 кв.
	31 735,8

	2.2.
	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления материала
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	104364,0 
	1-4 кв
	

	2.3.
	Устранение деформаций и повреждений на укрепленных и неукрепленных обочинах
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	56039,0
	 1-4 кв.
	

	2.3.
	Очистка от мусора
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	2.4.
	Окашивание обочин и кюветов
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	2-3 кв.
	

	2.5.
	Профилактическое содержание патрубков в летний и зимний период; прочистка патрубков в летний и зимний период и в период снеготаяния; устройство и содержание воздушных воронок в зимний период
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	2.6.
	Уборка дорог (летняя и зимняя), в т.ч. комплексная механизированная уборка, борьба с зимней скользскостью (пескопосыпка)
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	2.7.
	Дорожный надзор
	- дороги, находящиеся в ведении МО 

г. Ломоносов
	Кв.м.
	194724,0
	1-4 кв.
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	37296,7


4. Обоснование и расчеты финансирования
Объемы финансирования текущего ремонта и содержания дорог, определены на основании Перечня дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов (постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 26.06.2006 № 779) (Приложение № 1);
-  расчет стоимости работ на уборку и содержание дорог на 2018 год (Приложение №2);
-  справка о наличие дорожных покрытий, находящихся на обслуживании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, Петродворцовый район по состоянию на 01.07.2017 г. (Приложение № 3);
- определение стоимости текущего ремонта дорог при расчетах объема финансирования Программы использовался проектно-сметный метод расчета.

5. Ресурсное обеспечение программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования на 2018 год,
тыс. руб.
	Разбивка по кварталам, 2018год
	Примечание

	
	
	
	I
	II
	III
	IY
	

	1.
	Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	5560,9
	-
	2780,45
	2780,45
	-
	

	2.
	Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	31735,8
	8684,05
	7200,0
	7200,0
	8651,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	37296,7
	8684,05
	9980,45
	9980,45
	8651,75
	


6. Оценка эффективности реализации программы
	Наименование целевого индикатора
	Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора
	Ед. измер.
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	Плановый индикатор утвержденный программой
	Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 
программы
	Эффективность целевого индикатора
(%)
	Обоснование причин отрицательной динамики 
эффективности (менее 100%)

	Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	Томилина Т.Т.
	Кв.м.
	12016,0
	
	
	

	Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов
	Томилина Т.Т.
	Кв.м.
	194724,0
	
	
	

	Эффективность реализации программы
	
	
	
	
	Индикатор
1+2 х 100

2
	


Начальник 

отдела городского хозяйства 
и потребительского рынка                                                                                     Т.Т. Томилина
�








