МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.08.2019		                                                                     № 68/01-02

О внесении изменений в   муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год

В целях эффективного исполнения полномочий и в соответствии с п.9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года   № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  и п. 46  статьи 5 главы 2  Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды»  на 2019 год, утвержденную Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов № 136/01-02 от 30.10.2018 года, изложив ее в редакции  согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО город Ломоносов.

Глава местной  администрации муниципального

образования  город  Ломоносов 	                                                                        А.Н. Семёнов

Томилина Тамара Тихоновна

Приложение к

Постановлению местной администрации

муниципального образования  город Ломоносов

от _______________ №_____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование комфортной городской среды" на 2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Основание для разработки программы: п. 9 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 46 статьи 5 главы 2 Устава муниципального образования город Ломоносов.

| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| --- | --- |
| Участники Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов Жители МО г. Ломоносов |
| Цели Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносова; Повышение комфортности городской среды; Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоустройству города Ломоносова; Повышение комфортности городской среды; Улучшение условий жизни и отдыха жителей муниципального образования город Ломоносов; Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество созданных зон отдыха Количество проектируемых зон отдыха |
| Срок реализации Программы | 2019 год |
| Объемы ассигнований Программы | 7674,3 т. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова, д. 6; 2. Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 1-3 – ул. Сафронова д. 2-4. 3. Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 7а, 9/46 – ул. Сафронова д. 8, 10- ул. Александровская д. 40, 42 4. Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова, д. 4 5. Разработка проекта производства работ для получения ордера ГАТИ |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) |
|  | Количество территорий, благоустраиваемых МО | Ед. | 71 |
|  | Количество благоустроенных территорий МО* | Ед. | 63 |
|  | Площадь благоустроенных территорий МО* | кв. м | 98300 |
|  | Доля благоустроенных территорий от общего количества благоустраиваемой территории МО | Проценты | 88,7 |
|  | Доля благоустроенных территорий от общей площади территорий, благоустраиваемой МО | Проценты | - |
|  | Охват населения благоустроенными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения МО) (При наличии возможности) | Проценты | - |
|  | Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя МО | Кв. м | 2,3 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий | Чел/часы | - |
|  | Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | рубли | - |

*- включены выполненные работы по комплексному благоустройству за период с 2012 по 2018 год.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной  программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации, Объем финансирования тыс. руб. | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова, д. 6; |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 3 кв. | Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова, д. 6; | 6797,3 | S= 3800,0 кв.м. |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 1-3 – ул. Сафронова д. 2-4 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 1-3 – д. 2-4. | 0,35 | S= 6567,0 кв.м. |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 7а, 9/46 – ул. Сафронова д. 8, 10- ул. Александровская д. 40, 42 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 4 кв. | Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 7а, 9/46- ул. Сафронова д. 8, 10- ул. Александровская д. 40, 42 | 714,7 | S= 9532, 0 кв.м. |
| Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова д. 4 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 3 кв. | 3 кв. | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова д. 4 | 112,9 | S= 97,0 кв.м. |
| Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 2 кв. | 2 кв. | Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ | 25,0 | 1 усл. ед. |
| Организация проведения лабораторного исследования отходов производства и потребления и паспортизация отходов производства и потребления, образующихся при проведении работ по благоустройству территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова д. 6 |  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | 3 кв. | 3 кв. | Организация проведения лабораторного исследования отходов производства и потребления и паспортизация отходов производства и потребления, образующихся при проведении работ по благоустройству территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова д. 6 | 24,0 | 1 усл. ед. |
|  |  |  |  |  |  | 7674,3 |  |

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| "Формирование комфортной городской среды" на 2019 год | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2019 год | 983 | 0503 | 7950000163 | 244 | 7674,3 |  |
|  | (наименование соисполнителя) | - |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) | МА МО г. Ломоносов | 983 | 0503 | 7950000163 | 244 | 7674,3 |

План реализации
ведомственной целевой программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова, д. 6 |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.08. 2019 г. |  |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 1-3 – д. 2-4. |  | Т.Т. Томилина |  |  |  | 31.10. 2019 г. |
| Проектирование комплексного благоустройства территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота д. 7а, 9/46- ул. Сафронова д. 8, 10- ул. Александровская д. 40, 42 |  | Т.Т. Томилина |  |  |  | 31.10. 2019г. |
| Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова д. 4 |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.08. 2019 |  |
| Разработка проектов производства работ для получения ордеров ГАТИ |  | Т.Т. Томилина |  | 31.05. 2019 г. |  |  |
| Организация проведения лабораторного исследования отходов производства и потребления и паспортизация отходов производства и потребления, образующихся при проведении работ по благоустройству территории по адресу: г. Ломоносов, ул. Сафронова д. 6 |  | Т.Т. Томилина |  |  | 31.07. 2019 |  |

Начальник отдела ГХ и ПР                                                                                    Т.Т. Томилина